|  | Приложение к постановлению администрации ЗАТО Александровск от " 21 " октября 2013 г. № 2440 |
| --- | --- |
| Перечень программных мероприятий для включения муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства ЗАТО Александровск» на 2013 – 2015 годы |
| № п/п | Задача, наименование мероприятия | Исполнитель | Срок испол- нения | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | Показатели результативности выполнения мероприятий |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Наимено- вание показателя <3> | Ед. изм. | Базо-вое значе-ние <4> | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель: Повышение доступности и качества муниципальных услуг через формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие архитектуры электронного правительства. |
| Задача 1. Формирование муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры. |
| 1.1. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры администрации ЗАТО Александровск | МКУ ИТ | 2013-2015 | местный бюджет | 308 827,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | доля структурных подразделений администрации, подведомственных учреждений, подключенных к корпоративной ЛВС (для п.п. 1.1 – 1.3) | % | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Приобретение коммутационного оборудования |  | 2013-2015 |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Организация ВОЛС |  |  |  | 254 988,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ | 2013 |  | 156 988,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ | 2013 |  | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Монтаж кондиционерного оборудования в серверной |  | 2013 |  | 33 838,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация и замена аппаратного обеспечения, в том числе |  | 2013-2015 | местный бюджет | 118 625,00 | 108 910,00 | 106 060,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Монтаж дополнительных рабочих мест ЛВС |  |  |  | 50 810,00 | 51 670,00 | 52 600,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ |  |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ |  |  | 15 810,00 | 16 670,00 | 17 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Замена систем бесперебойного питания |  | 2013-2015 | местный бюджет | 66 080,00 | 57 240,00 | 53 460,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ |  |  | 45 000,00 | 35 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ |  |  | 21 080,00 | 22 240,00 | 23 460,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Создание системы резервного копирования | МКУ Мун. архив | 2013-2015 | местный бюджет | 1735,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение анализа целесообразности внедрения системы управления телекоммуникационной инфраструктурой на базе ПК Microsoft System Center 2012 | МКУ ИТ | 1 квартал 2013 |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  | 427 452,00 | 128 910,00 | 126 060,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Формирование электронного правительства 2.1.Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства |
| 2.1.1. | Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей информационного общества | Структурные подразделения администрации ЗАТО Александровск, подведомственные учреждения | 2013-2015 | местный бюджет | В рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном виде |  |  | Осуществляется постоянно |
| 2.1.2. | Формирование ИКТ- компетенции у жителей ЗАТО Александровск в области использования электронных услуг |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 2.2.Формирование электронного правительства |
| 2.2.1. | Обеспечение доступа работников к сети Интернет, в том числе |  | 2013-2015 | местный бюджет | 511 973,61 | 583 778,00 | 598 068,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совет депутатов |  |  | 9 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 87 228,61 | 112 110,00 | 112 110,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМС |  |  | 16 490,00 | 17 310,00 | 18 180,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО |  |  | 55 000,00 | 38 050,00 | 40 140,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УФ |  |  | 3 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКСиМП |  |  | 24 000,00 | 25 198,00 | 26 458,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крк |  |  | 6 000,00 | 6000,00 | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ |  |  | 42 500,00 | 44 840,00 | 47 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ОКС |  |  | 10 000,00 | 10 530,00 | 11 060,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СМИ |  |  | 81 120,00 | 81 120,00 | 81 120,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Центр ГО и ЧС |  |  | 79 870,00 | 84 660,00 | 89 740,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Мун. архив |  |  | 68 925,00 | 87 960,00 | 87 960,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ЦАХИТО |  |  | 10 840,00 | 12 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ |  |  | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления с помощью интернет-сайта | МКУ ИТ, структурные подразделения администрации | 2013-2015 | местный бюджет | 11 210,00 | 11 300,00 | 11 400,00 | доля структурных подразделений администрации обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб- сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ | % | 70 | 90 | 100 | 100 |
| 2.2.2.1. | Техническая поддержка официального сайта www.zato-a.ru | МКУ ИТ | 2013-2015 | местный бюджет | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2. | Продление регистрации доменных имен в зоне RU и услуги по поддержке функционирования доменов | МКУ ИТ | 2013-2015 | местный бюджет | 2 210,00 | 2 300,00 | 2 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3. | Предоставление населению информации на официальном сайте www.zato-a.ru об условиях получения муниципальных услуг в ЗАТО Александровск | МКУ ИТ | 2013-2015 | местный бюджет | в рамках бюджетных средств, выделяемых на обеспечение текущей деятельности | доля первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, подведомственными учреждениями в электронном виде | % | 15 | 30 | 40 | 55 |
| 2.2.3. | Проведение семинаров для сотрудников по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде | МКУ ИТ | 2013-2015 |  | финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Проведение анализа целесообразности организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | МКУ ИТ, заинтересованные ОМСУ | 2013 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2.2. |  |  |  | 523 183,61 | 595 078,00 | 609 468,00 |  |  |  |  |  |  |
| Развитие информационно-технологической инфраструктуры |
| 2.3.1 | Развитие информационно- технологической инфраструктуры ОМСУ |  | 2013-2015 | местный бюджет | 2 024 042,80 | 2 491 252,00 | 2 541 810,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Сопровождение программных комплексов |  |  |  | 888 235,00 | 990 250,00 | 1 010 860,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совет депутатов |  |  | 56 675,00 | 84 500,00 | 84 500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 123 960,00 | 140 770,00 | 140 770,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМС |  |  | 227 890,00 | 239 370,00 | 251 430,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО |  |  | 163 210,00 | 155 610,00 | 164 160,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УФ |  |  | 174 500,00 | 208 000,00 | 208 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКСиМП |  |  | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крк |  |  | 5 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2. | Сопровождение информационно-правовых систем |  | 2013-2015 | местный бюджет | 268 420,00 | 300 850,00 | 308 588,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совет депутатов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 149 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМС |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО |  |  | 119 420,00 | 140 850,00 | 148 588,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УФ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКСиМП |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3. | Приобретение оргтехники |  | 2013-2015 | местный бюджет | 81 658,00 | 301 000,00 | 301 790,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совет депутатов |  |  | 77 986,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМС |  |  | 3 672,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО |  |  | 0,00 | 100 000,00 | 116 590,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УФ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКСиМП |  |  | 0,00 | 84 000,00 | 88 200,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крк |  |  | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4. | Расходные материалы к оргтехнике |  | 2013-2015 | местный бюджет | 634 959,80 | 738 522,00 | 756 642,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совет депутатов |  |  | 58 989,00 | 87 850,00 | 87 850,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крк |  |  | 16 146,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 135 970,00 | 135 970,00 | 135 970,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМС |  |  | 147 928,00 | 159 180,00 | 167 140,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО |  |  | 97 110,00 | 127 520,00 | 134 530,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УФ |  |  | 118 816,80 | 135 000,00 | 135 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКСиМП |  |  | 60 000,00 | 63 002,00 | 66 152,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.5. | Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |  | 2013-2015 | местный бюджет | 150 770,00 | 160 630,00 | 163 930,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совет депутатов |  |  | 0,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крк |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 54 720,00 | 54 720,00 | 54 720,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМС |  |  | 15 750,00 | 16 540,00 | 17 360,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО |  |  | 45 000,00 | 45 070,00 | 47 550,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УФ |  |  | 27 300,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКСиМП |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Развитие информационно- технологической инфраструктуры МКУ |  | 2013-2015 | местный бюджет | 2 137 763,73 | 2 001 660,00 | 2 068 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1. | Сопровождение программных комплексов |  | 2013-2015 | местный бюджет | 652 370,00 | 672 450,00 | 702 020,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ |  |  | 208 440,00 | 219 900,00 | 231 990,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ОКС |  |  | 189 580,00 | 199 630,00 | 209 620,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СМИ |  |  | 79 860,00 | 79 860,00 | 79 860,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Центр ГО и ЧС |  |  | 62 640,00 | 58 150,00 | 61 640,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Мун. архив |  |  | 36 910,00 | 36 910,00 | 36 910,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ЦАХИТО |  |  | 46 940,00 | 50 000,00 | 54 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ |  |  | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.2. | Сопровождение информационно-правовых систем |  | 2013-2015 | местный бюджет | 296 935,73 | 352 900,00 | 371 640,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ |  |  | 97 530,00 | 216 830,00 | 228 760,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ОКС |  |  | 129 230,00 | 136 070,00 | 142 880,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СМИ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Центр ГО и ЧС |  |  | 70 175,73 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Мун. архив |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ЦАХИТО |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.3. | Приобретение оргтехники |  | 2013-2015 | местный бюджет | 82 842,00 | 276 160,00 | 266 360,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ |  |  | 0,00 | 53 280,00 | 56 210,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ОКС |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СМИ |  |  | 0,00 | 60 380,00 | 63 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Центр ГО и ЧС |  |  | 20 197,00 | 57 500,00 | 21 750,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Мун. архив |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ЦАХИТО |  |  | 3 976,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ |  |  | 58 669,00 | 80 000,00 | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.4. | Расходные материалы к оргтехнике |  | 2013-2015 | местный бюджет | 868 552,00 | 400 760,00 | 417 850,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ |  |  | 77 770,00 | 82 050,00 | 86 560,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ОКС |  |  | 35 800,00 | 31 590,00 | 33 170,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СМИ |  |  | 596 855,00 | 72 990,00 | 76 630,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Центр ГО и ЧС |  |  | 52 013,00 | 106 000,00 | 112 360,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Мун. архив |  |  | 31 690,00 | 29 130,00 | 29 130,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ЦАХИТО |  |  | 34 424,00 | 39 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ |  |  | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.5. | Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |  | 2013-2015 | местный бюджет | 237 064,00 | 299 390,00 | 310 240,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ |  |  | 40 040,00 | 32 070,00 | 33 840,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ОКС |  |  | 30 000,00 | 31 590,00 | 33 170,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СМИ |  |  | 50 000,00 | 99 230,00 | 104 190,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Центр ГО и ЧС |  |  | 39 400,00 | 42 400,00 | 44 940,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Мун. архив |  |  | 31 300,00 | 42 100,00 | 42 100,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ЦАХИТО |  |  | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ |  |  | 34 324,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Списание старой техники (техническая экспертиза и т.п.) |  | 2013-2015 | местный бюджет | 38 431,39 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 18 031,39 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УФ |  |  | 4 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Центр ГО и ЧС |  |  | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ |  |  | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Мун. архив |  |  | 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Обеспечение функционирования и развития системы электронного документооборота (СЭДО) |  | 2013-2015 | местный бюджет | 712 080,00 | 237 460,00 | 149 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.1. | Приобретение и настройка 2 серверов в городах Полярный, Гаджиево. | МКУ ИТ | 2013 | местный бюджет | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | доля сотрудников органов местного самоуправления, муниципальных казенных учреждений, подключенных к системе электронного документооборота | % | 52 | 70 | 75 | 80 |
| 2.3.4.2. | Настройка, модернизация СЭД |  | 2013 | местный бюджет | 299 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.3. | Техническая поддержка ПО БОСС-Референт(право на использование) | администрация | 2013-2015 ежегодно | местный бюджет | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.4. | Приобретение лицензий | МКУ СМИ | 2013-2015 | местный бюджет | 135 370,00 | 77 260,00 | 59 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Мун.архив | 2013-2015 | местный бюджет | 9 280,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.5. | Приобретение потоковых сканеров | УО | 1 квартал 2013 | местный бюджет | 19 930,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4.6. | Приобретение планшетных ПК для руководителей | МКУ «ИТ» | 2013-2015 | местный бюджет | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Приобретение средств (ЭЦП, VipNet) для подключения к СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия) |  | 2013-2015 ежегодно | местный бюджет | 98 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМС |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УФ |  |  | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКСиМП |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СМИ |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Мун. архив |  |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Услуги по внедрению и эксплуатации информационных систем | МКУ ИТ | 2013-2015 | местный бюджет | 370 000,00 | 370 000,00 | 318 700,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Повышение квалификации специалистов ИКТ | МКУ ИТ | 2013-2015 | местный бюджет | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2.3. |  |  |  | 5 380 317,92 | 5 357 372,00 | 5 215 220,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  | 5 903 501,53 | 5 952 450,00 | 5 824 688,00 |  |  |  |  |  |  |

| Задача З: Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в образовании |  | ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры образовательных учреждений | ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ | 2013-2015 | местный бюджет | 5 942 930,00 | 6 844 750,00 | 7 221 210,00 | доля учреждений образования, использующих ИКТ (для п.3.1-3.3) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.1. | Оплата услуг Интернет, в том числе: |  | 2013-2015 | местный бюджет | 972 227,40 | 1 228 310,00 | 1 295 860,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ |  |  | 458 346,40 | 650 890,00 | 686 680,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООШ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОПЫ |  |  | 257 381,00 | 306 300,00 | 323 150,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРОЧИЕ |  |  | 256 500,00 | 271 120,00 | 286 030,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Сопровождение программных комплексов |  | 2013-2015 | местный бюджет | 1 873 416,60 | 1 478 651,50 | 1 559 980,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ |  |  | 866 992,60 | 574 649,00 | 606 255,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООШ |  |  | 406 386,00 | 352 901,90 | 372 311,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОПЫ |  |  | 363 428,00 | 313 690,60 | 330 943,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРОЧИЕ |  |  | 236 610,00 | 237 410,00 | 250 470,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Сопровождение информационно-правовых систем |  | 2013-2015 | местный бюджет | 1 420 639,00 | 2 088 340,00 | 2 203 190,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ |  |  | 510 588,00 | 957 750,00 | 1 010 420,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООШ |  |  | 427 356,00 | 507 040,00 | 534 930,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОПЫ |  |  | 344 175,00 | 450 700,00 | 475 490,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРОЧИЕ |  |  | 138 520,00 | 172 850,00 | 182 350,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Приобретение оргтехники |  | 2013-2015 | местный бюджет | 533 578,00 | 562 820,00 | 593 780,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ |  |  | 290 000,00 | 63 420,00 | 66 910,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООШ |  |  | 0,00 | 84 560,00 | 89 210,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОПЫ |  |  | 117 978,00 | 169 120,00 | 178 420,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРОЧИЕ |  |  | 125 600,00 | 245 720,00 | 259 240,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Расходные материалы к оргтехнике |  | 2013-2015 | местный бюджет | 768 841,00 | 799 578,50 | 843 560,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ |  |  | 325 764,00 | 374 706,50 | 395 320,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООШ |  |  | 97 839,00 | 110 985,00 | 117 090,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОПЫ |  |  | 181 408,00 | 190 260,00 | 200 720,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРОЧИЕ |  |  | 163 830,00 | 123 627,00 | 130 430,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6. | Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) |  | 2013-2015 | местный бюджет | 374 228,00 | 687 050,00 | 724 840,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ |  |  | 184 059,00 | 232 540,00 | 245 330,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООШ |  |  | 56 989,00 | 147 980,00 | 156 120,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОПЫ |  |  | 89 180,00 | 126 840,00 | 133 820,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРОЧИЕ |  |  | 44 000,00 | 179 690,00 | 189 570,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятия по защите информации | ДОУ,ООШ, ДОПЫ, ПРОЧИЕ | 2013-2015 | местный бюджет | 134 300,00 | 339 930,00 | 358 620,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Приобретение средств антивирусной защиты |  |  |  | 134 300,00 | 339 930,00 | 358 620,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОУ |  |  | 71 300,00 | 179 690,00 | 189 570,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООШ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОПЫ |  |  | 26 400,00 | 105 700,00 | 111 510,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРОЧИЕ |  |  | 36 600,00 | 54 540,00 | 57 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений в сфере ИКТ | ДОУ,ООШ, ДОПЫ | 2013-2015 | местный бюджет | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  | 6 077 230,00 | 7 388 680,00 | 7 783 830,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Развитие и использование информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры |  |  |
| 4.1. | Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений культуры | Учреждения культуры | 2013-2015 | местный бюджет | 1 845 009,85 | 1 772 020,00 | 1 772 020,00 | доля учреждений культуры, использующих ИКТ | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.1. | Оплата услуг Интернет | Учреждения культуры | 2013-2015 | местный бюджет | 428 534,34 | 394 978,00 | 394 978,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Сопровождение программных комплексов | Учреждения культуры | 2013-2015 | местный бюджет | 702 255,00 | 610 879,00 | 610 879,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | Сопровождение информационно-правовых систем | Учреждения культуры | 2013-2015 | местный бюджет | 305 147,04 | 390 201,00 | 390 201,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Расходные материалы к оргтехнике | Учреждения культуры | 2013-2015 | местный бюджет | 293 450,47 | 236 341,00 | 236 341,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5. | Расходы на содержание оргтехники (ремонт, профилактика) | Учреждения культуры | 2013-2015 | местный бюджет | 115 623,00 | 139 621,00 | 139 621,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 4 |  |  |  | 1 845 009,85 | 1 772 020,00 | 1 772 020,00 |  |  |  |  |  |  |

| Задача 5. Повышение доступности и качества муниципальных услуг в области архивного дела |
| --- |
| 5.1. | Информационное и техническое оснащение архива, развитие материально-технической базы | МКУ Мун.архив | 2013-2015 | местный бюджет | 78 775,00 | 243 000,00 | 209 000,00 | доля организаций и учреждений ЗАТО Александровск, сведения о которых внесены в информационно-справочные базы архива | % | 43 | 50 | 55 | 60 |
| Итого по задаче 5 |  |  |  | 78 775,00 | 243 000,00 | 209 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Обеспечение информационной безопасности |
| 6.1. | Защита информационных систем и ресурсов |  |  |  | 258 933,20 | 288 280,00 | 296 560,00 | Количество ИСПДн, защищенных сертифицированными средствами защиты (для п.6.1-6.3) | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6.1.1. | Приобретение средств антивирусной защиты |  | 2013-2015 | местный бюджет | 258 933,20 | 288 280,00 | 296 560,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совет депутатов |  |  | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крк |  |  | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 65 260,00 | 70 260,00 | 70 260,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМС |  |  | 90 930,00 | 95 480,00 | 100 250,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО |  |  | 39 440,00 | 41 690,00 | 43 980,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УФ |  |  | 11 383,20 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УКСиМП |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Центр ГО и ЧС |  |  | 11 420,00 | 20 350,00 | 21 570,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Мун. архив |  |  | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Мероприятия по технической защите информации |  | 2013-2015 | местный бюджет | 89 818,00 | 160 000,00 | 120 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Аттестация режимно-секретного рабочего места (1 раз в 3 года) | администрация | 2014,2015 |  | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Ежегодный контроль эффективности ТЗИ | администрация | 2013-2015 |  | 47 718,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Повышение квалификации специалистов | администрация | 2013,2015 |  | 42 100,00 | 0,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. | Проведение аналитического обследования ИСПДн на предмет соответствия Федеральному законодательству | администрация | 2013-2015 |  | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Лицензирование программного обеспечения |  | 2013-2015 | местный бюджет | 385 662,00 | 571 030,00 | 360 662,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | совет депутатов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | администрация |  |  | 67 282,00 | 168 700,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМС |  |  | 150 000,00 | 266 390,00 | 279 710,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УО |  |  | 20 000,00 | 21 140,00 | 22 302,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ СГХ |  |  | 52 700,00 | 55 600,00 | 58 650,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ОКС |  |  | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ Центр ГО и ЧС |  |  | 44 400,00 | 59 200,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ ИТ |  |  | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 6 |  |  |  | 734 413,20 | 1 019 310,00 | 777 222,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  | 15 066 381,58 | 16 504 370,00 | 16 492 820,00 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет ЗАТО Александровск |  |  |  | 15 054 981,58 | 16 492 970,00 | 16 481 420,00 |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета |  |  |  | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |  |  |  |  |  |  |

В том числе по исполнителям:

|  |  | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| администрация |  | 2 993 890,73 | 3 110 890,00 | 2 572 730,00 |
|  | администрация | 903 270,00 | 1 216 530,00 | 1 007 830,00 |
|  | МКУ Центр ГО и ЧС | 380 715,73 | 428 260,00 | 352 000,00 |
|  | МКУ Мун. Архив | 278 915,00 | 460 800,00 | 426 800,00 |
|  | МКУ ЦАХИТО | 108 180,00 | 138 000,00 | 145 000,00 |
|  | МКУ ИТ | 1 322 810,00 | 867 300,00 | 641 100,00 |
| УМС |  | 2 730 345,00 | 2 460 000,00 | 2 554 940,00 |
|  | УМС | 666 660,00 | 808 270,00 | 848 070,00 |
|  | МКУ СГХ | 667 870,00 | 757 480,00 | 798 370,00 |
|  | МКУ ОКС | 438 610,00 | 409 410,00 | 429 900,00 |
|  | МКУ СМИ | 957 205,00 | 484 840,00 | 478 600,00 |
| УО |  | 6 650 340,00 | 8 072 610,00 | 8 515 670,00 |
|  | УО | 573 110,00 | 683 930,00 | 731 840,00 |
|  | Учреждения образования | 6 077 230,00 | 7 388 680,00 | 7 783 830,00 |
| УКСиМП |  | 2 095 009,85 | 2 110 220,00 | 2 118 830,00 |
|  | УКСиМП | 250 000,00 | 338 200,00 | 346 810,00 |
|  | Учреждения культуры | 1 845 009,85 | 1 772 020,00 | 1 772 020,00 |
| УФ |  | 339 000,00 | 439 000,00 | 439 000,00 |
| Совет депутатов |  | 221 650,00 | 221 650,00 | 221 650,00 |
| КРК |  | 36 146,00 | 90 000,00 | 70 000,00 |