Приложение

к решению Совета депутатов

ЗАТО Александровск

от 13 июня 2018 года № 43

Программа

комплексного социально-экономического развития  ЗАТО Александровск (Мурманская область)

на 2010-2020 годы

| Содержание |
| --- |
| Паспорт Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2020 годы | 3 |
| Введение …………………………………………………………………..…. | 11 |
| 1. Содержание проблем и необходимость их решения программными методами ……………………………………………………………………. | 12 |
| 2. Объекты реконструкции, капитального строительства и ремонта…….. | 13 |
| 3. Обеспечение социальных гарантий и компенсаций граждан …….….. | 41 |
| 4. Основная цель и задачи Программы ………………………………....….. | 41 |
| 5. Система программных мероприятий ……………………………….…..... | 42 |
| 6. Финансовое обеспечение Программы ……………………………..….…. | 44 |
| 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы……..……… | 45 |
| 8. Механизм реализации Программы ……………………………………..... | 45 |
| 9. Контроль за выполнением Программы …………………………...…… | 46 |
| Сокращения, принятые в Программе ………………………………………. | 46 |

| Паспорт |
| --- |
| Программы комплексного социально-экономического развития |
| ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2020 годы |
| Наименование программы |  | Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010 - 2020 годы |
| Основание принятия решения о разработке программы | - | федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года |
|  | - | федеральный закон «О закрытом административно-территориальном образовании» № 3297-1 от 14.07.1992 года |
|  | - | Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» № 415-ФЗ от 09.12.2016 |
|  | - | постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил компенсации дополнительных расходов и (или) потерь) бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» № 232 от 18.04.2005 года |
| Заказчик программы | - | администрация ЗАТО Александровск (Мурманская область) |
| Федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится градообразующее предприятие (объект) | - | Министерство обороны Российской Федерации |
| Основной разработчик программы | - | администрация ЗАТО Александровск (Мурманская область) |
| Основная цель программы | - | создание финансовых и организационно-хозяйственных условий для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Александровск и повышения уровня жизни населения |
| Основные задачи программы |  | - обеспечение безопасного и стабильного функционирования объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и инженерно-технических объектов, создание финансовых и организационно-хозяйственных условий для экономии тепловой энергии; |
|  |  | - создание финансовых и организационно-хозяйственных условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения, повышение надежности предоставления и обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг для населения; |
|  |  | - обеспечение стабильного функционирования и совершенствование объектов системы здравоохранения, создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения; |
|  |  | - обеспечение стабильного функционирования и совершенствование объектов системы физической культуры и спорта, создание условий для дальнейшего развития массовых видов спорта среди детей и взрослого населения; |
|  |  | - обеспечение безопасного и стабильного функционирования и совершенствование объектов системы образования, создание качественных условий обучения для учащихся, воспитанников, работников учреждений системы образования; |
|  |  | - обеспечение стабильного функционирования и совершенствования объектов системы культуры, создание условий для повышения уровня культурного и духовного развития населения; |
|  |  | - обеспечение социальных гарантий и компенсаций гражданам в области жилищных прав на получение жилья за пределами ЗАТО. |
| Сроки реализации программы | - | 2010 - 2020 годы |
| Перечень мероприятий | Объекты реконструкции, капитального строительства и ремонта |
|  | 1 | Реконструкция городских сетей теплоснабжения и переключение объектов жилого фонда г.Полярный на 302 теплоцентраль |
|  | 2 | Строительство трансформаторной 2*1000кВ.А подстанции и магистральных сетей электроснабжения (г.Гаджиево) |
|  | 3 | Строительство автомобильной дороги по ул.Гаджиева в г.Полярный |
|  | 4 | Реконструкция (расширение) кладбища в селе Белокаменка |
|  | 5 | Строительство пристройки плавательного бассейна к школе на 1226 учащихся в г.Снежногорск, общая площадь 4 175 кв.метров |
|  | 6 | Реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорск |
|  | 7 | Реконструкция детского сада № 11 г.Полярный |
|  | 8 | Реконструкция жилого дома 32 под детский сад в г.Гаджиево |
|  | 9 | Разработка проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) с биологической очисткой в г.Снежногорске, предпроектные работы |
|  | 10 | Проектирование и устройство очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в ручей Безымянный №3 г. Снежногорск |
|  | 11 | Строительство детского сада на 300 мест в г.Гаджиево |
|  | 12 | Приобретение, установка, ремонт и замена приборов учета тепла, воды и электроэнергии в учреждениях культуры |
|  | 13 | Капитальный ремонт помещений в здании по адресу г.Гаджиево, ул.Душенова, дом № 89 А |
|  | 14 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул.Гаджиево в г.Гаджиево |
|  | 15 | Диспетчеризация лифтовой диспетчерской связи, г.Снежногорск |
|  | 16 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Александровск (пассажирских лифтов жилых домов в г.Гаджиево) |
|  | 17 | Капитальный ремонт кровли и систем вентиляции, отопления водоснабжения и центральной лестницы МОУ ООШ № 1 в г.Полярный |
|  | 18 | Капитальный ремонт помещений МОУ ДОД Дом детского творчества в г.Полярный |
|  | 19 | Капитальный ремонт помещений гимназии в г.Полярный |
|  | 20 | Капитальный ремонт фасада МОУ СОШ №276 г.Гаджиево |
|  | 21 | Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ №266 г.Снежногорск |
|  | 22 | Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ №269 г.Снежногорск |
|  | 23 | Капитальный ремонт фасада детского сада № 13 в г.Полярный |
|  | 24 | Капитальный ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории МДОУ № 1 г.Полярный |
|  | 25 | Капитальный ремонт фасада МДОУ №3 г.Полярный |
|  | 26 | Капитальный ремонт кровли, фасада и здания СОК «Канск» МОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный |
|  | 27 | Капитальный ремонт фасада и крылец МОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск |
|  | 28 | Капитальный ремонт помещений Детской школы искусств в г.Полярный |
|  | 29 | Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул.Колышкина, д.114-А в г.Гаджиево |
|  | 30 | Капитальный ремонт центральной лестницы ГЦК «Север» в г.Полярный (в том числе проведение технической экспертизы, разработка проектно-сметной документации) |
|  | 31 | Капитальный ремонт кровли здания МУК «Объединенная городская библиотека «Центр–Книга» в г.Снежногорск |
|  | 32 | Капитальный ремонт помещения № 1 архива по адресу ул.П.Стеблина, дом 18 в г.Снежногорск |
|  | 33 | Капитальный ремонт кровли МДОУ №4 г.Полярный |
|  | 34 | Капитальный ремонт ограждения МДОУ №4 г.Полярный |
|  | 35 | Капитальный ремонт кровли и дощатых полов в ФОК МОУ ДОД ДЮСШ № 2 г.Снежногорск |
|  | 36 | Капитальный ремонт фасада МОУ ДОД ДДТ г.Снежногорск |
|  | 37 | Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений системы образования |
|  | 38 | Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений системы образования |
|  | 39 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли МБОУ СОШ №266, г.Снежногорск, ул.Флотская, д.10 |
|  | 40 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск |
|  | 41 | Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений системы образования |
|  | 42 | Обеспечение благоустройства территории учреждений образования |
|  | 43 | Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры |
|  | 44 | Мероприятия по созданию, развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
|  | 45 | Строительство детского сада на 140 мест в г.Полярный |
|  | 46 | Выполнение работ по созданию проекта перехода на закрытую систему теплоснабжения ЗАТО Александровск |
|  | 47 | Строительство общественного кладбища на территории муниципального образования ЗАТО Александровск |
|  | 48 | Строительство пешеходного моста (г.Полярный, ул.Моисеева - ул.Душенова) |
|  | 49 | Адаптация муниципальных учреждений образования (устройство пандусов, поручней, расширение дверных проемов, реконструкция мест общего пользования) |
|  | 50 | Благоустройство дворовых и общественных территорий городов и населенного пункта ЗАТО Александровск |
|  | Обеспечение социальных гарантий и компенсаций граждан |
|  | 1 | Переселение граждан из ЗАТО Александровск |
| Объемы и источники финансирования | - | средства федерального бюджета: 1 008 007,719 тыс.рублей, в том числе: |
|  |  | 2010 год - 217 420,906 тыс. рублей, |
|  |  | 2011 год - 202 289,149 тыс. рублей, |
|  |  | 2012 год - 158 433,592 тыс. рублей, |
|  |  | 2013 год - 89 569,789 тыс. рублей, |
|  |  | 2014 год - 236 554,484 тыс. рублей, |
|  |  | 2015 год - 69 826,800 тыс. рублей, 2016 год - 0 тыс. рублей, 2017 год - 0 тыс. рублей, 2018 год - 16 099,000 тыс. рублей, 2019 год - 8 907,000 тыс. рублей, 2020 год - 8 907,000 тыс. рублей |
|  |  | Размер средств ежегодно уточняется с учетом финансовых возможностей федерального бюджета на соответствующий финансовый год |
|  | - | средства местного бюджета: 437 415,610 тыс.рублей, в том числе: |
|  |  | 2010 год - 16 471,279 тыс. рублей, |
|  |  | 2011 год - 0 тыс. рублей, |
|  |  | 2012 год - 7 420,192 тыс. рублей, 2013 год - 43 814,449 тыс. рублей, 2014 год - 68 952,027 тыс. рублей, |
|  |  | 2015 год - 107 734,268 тыс. рублей, |
|  |  | 2016 год - 83 899,040 тыс. рублей, 2017 год - 49 543,821 тыс. рублей, 2018 год - 47 993,773 тыс. рублей, 2019 год - 5 848,191 тыс. рублей, 2020 год – 5 738,570 тыс. рублей. |
|  |  | Размер средств ежегодно уточняется с учетом финансовых возможностей местного бюджета на соответствующий финансовый год. |
|  | - | областной бюджет: 259 870,478 тыс. рублей, в том числе: |
|  |  | 2010 год - 0 тыс. рублей, |
|  |  | 2011 год - 0 тыс. рублей, |
|  |  | 2012 год - 0 тыс. рублей, |
|  |  | 2013 год - 0 тыс. рублей, |
|  |  | 2014 год - 0 тыс. рублей, |
|  |  | 2015 год - 15 800,000 тыс. рублей, |
|  |  | 2016 год - 40 821,517 тыс. рублей, 2017 год - 20 366,038 тыс. рублей, 2018 год - 24 665,923 тыс. рублей, 2019 год - 77 481,400 тыс. рублей, 2020 год - 80 735,600 тыс. рублей. Размер средств ежегодно уточняется с учетом финансовых возможностей областного бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - | повышение надежности и улучшение качества теплоснабжения, снижение затрат на производство тепла, экономия денежных средств населения, бюджетных организаций и иных потребителей за счет сокращения расхода тепловой энергии; |
|  | - | снижение процента износа инженерных систем жизнеобеспечения, обеспечение их безаварийной работы; |
|  | - | обеспечение населения жильем в ЗАТО Александровск; |
|  | - | повышение качества и надежности оказываемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям стандарта качества; |
|  | - - | повышение качества оказываемых медицинских услуг населению; повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, доведение норматива |
|  |  | обеспеченности спортивными залами составит 62,0% с учетом роста численности населения на 102,0%; |
|  | - | развитие массовых видов спорта, профилактика заболеваний, укрепление здоровья населения; |
|  | - | повышения уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями до 71 места на 100 детей; |
|  | - | снижение процента износа отдельных зданий системы образования, обеспечение их безаварийной работы; |
|  | - | снижение процента износа отдельных зданий системы культуры, обеспечение их безаварийной работы; |
|  | - | создание 531 нового рабочего места, снижение безработицы; |
|  | - | обеспечение социальных гарантий и компенсаций гражданам в области жилищных прав на получение жилья за пределами ЗАТО. |
| Исполнители | - | администрация ЗАТО Александровск |
| Система контроля за исполнением программы | - | контроль за выполнением программы осуществляют: |
|  |  | администрация ЗАТО Александровск, |
|  |  | Министерство экономического развития Российской Федерации, |
|  |  | Министерство финансов Российской Федерации. |

#G0Введение

Указом Президента Российской Федерации № 857 от 28.05.2008 года закрытые административно-территориальные образования Полярный, Скалистый и Снежногорск Мурманской области преобразованы в закрытое административно-территориальное образование Александровск Мурманской области (далее - Указ, далее - ЗАТО Александровск).

В соответствии с Указом в состав муниципального образования ЗАТО Александровск до ноября 2016 года входили следующие населенные пункты: города Гаджиево, Полярный и Снежногорск, село Белокаменка, населенные пункты Кувшинская Салма, Оленья Губа, Ретинское, Сайда Губа.

Решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 04.12.2009 № 73 Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2012 годы была принята в первом чтении.

В декабре 2009 года Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2012 годы была согласована в Министерстве обороны Российской Федерации и Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации.

Решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 11.03.2010 № 30 была принята во втором (окончательном) чтении Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2012 годы.

В соответствии с распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 31.12.2010 № 766-р «О разработке изменений и дополнений в Программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманской области) на 2010-2012 годы» подготовлена Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010 - 2016 годы (далее по тексту – Программа на 2010 - 2016 годы), которая утверждена решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 05.12.2012 № 107 (с изменениями на 26.11.2015, на 21.10.2016).

В соответствии с распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 27.10.2016 № 534-р «О разработке изменений в Программу комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2016 годы» подготовлена Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010 – 2020 годы (далее по тексту – Программа на 2010 - 2020 годы), которая утверждена решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 29.05.2017 № 53.

Указом Президента Российской Федерации от 30 апреля 2016 года № 206 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования Александровска Мурманской области» из состава ЗАТО Александровск выделены село Белокаменка и населенный пункт Ретинское.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации  от 25 мая 2016 года № 1002-р в 2016 году выполнен комплекс землеустроительных работ по описанию местоположения границ преобразованного ЗАТО Александровск, сведения о границах внесены в единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с утвержденными перечнями имущества из муниципальной собственности ЗАТО Александровск в муниципальную собственность Кольского района и сельского поселения Междуречье переданы в полном объеме объекты жилищного фонда, нежилого фонда, земельных участков, объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства.

ЗАТО Александровск,  имея особое географическое положение на территории Мурманской области, обеспечивает устойчивое функционирование объектов и организаций, имеющих стратегическое значение для решения задач по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности России, повышению радиационной безопасности региона и ликвидации ядерного наследия.

Разработка и действие Программы обусловлены необходимостью укрепления социально-экономической базы и социальной защищенности жителей ЗАТО Александровск, имеющего общегосударственное значение в обеспечении национальной безопасности России.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающий эффективное решение задач в области социально-экономического развития ЗАТО Александровск и включает мероприятия муниципальных программ ЗАТО Александровск, направленные на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы:

-  в 2010-2017 годах соответствуют показателям, утвержденным в составе местного бюджета ЗАТО Александровск, отчетам об исполнении местного бюджета ЗАТО Александровск,

- в 2018-2020 годах носят  прогнозный  характер,  и могут  корректироваться с  учетом  возможностей  федерального, местного и областного бюджетов.

Перечень мероприятий Программы прилагается.

1. Содержание  проблем

и   необходимость  их решения  программными  методами

Программа ЗАТО Александровск на 2010-2020 годы направлена на социальное развитие и обеспечение безопасного и стабильного функционирования расположенных на его территории объектов социальной и жилищной инфраструктуры, инженерно-технических объектов.

Структура экономики и функциональное назначение ЗАТО Александровск ограничивают возможности муниципального образования по самофинансированию.

ЗАТО Александровск - дотационное муниципальное образование. Доля безвозмездной финансовой помощи, получаемой ЗАТО Александровск от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, в 2017 году составила  40% от объема собственных доходов местного бюджета.

Высокий уровень зависимости от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации отрицательно влияет на решение жизненно-необходимых проблем ЗАТО Александровск.

2. Объекты реконструкции, капитального строительства и ремонта

Мероприятие 1.

Реконструкция городских сетей теплоснабжения и переключение  объектов  жилого фонда г.Полярный на 302 теплоцентраль

# В  г.Полярный для обеспечения надежного теплоснабжения и выполнения действующего законодательства Российской Федерации по энергосбережению существует необходимость в проведении работ по реконструкции и модернизации существующего теплоэнергетического  хозяйства. Целью реконструкции является замена устаревшего оборудования и трубопроводов с учетом энергосберегающих технологий, централизация теплоснабжения города с переключением объектов на один теплоисточник - на 302 теплоцентраль.

# До 2004 года г.Полярный снабжался теплом от двух котельных. В 2002- 2004 годах были выполнены работы по переключению сетей теплоснабжения от заводской котельной к 302 теплоцентрали, а именно: реконструкция сетей теплоснабжения с переключением жилых домов ул.Гагарина, ул.Героев Тумана, реконструкция теплоснабжения ул.Красный Горн, переключение всего жилого фонда ул.Видяева и ул.Лунина с реконструкцией сетей теплоснабжения с заменой старых труб на стальные трубы с полиуретановой  изоляцией.

# В 2005-2006 годах проведена реконструкция теплосетей по ул.Душенова- ул.Гандюхина.

# В 2007 - 2009 годах выполнены работы по установке водоподогревателей по горячей воде в жилых домах №№ 5,6,7,8,9,10,11,12 и 13 по ул.Лунина.

# Реконструкция тепловых пунктов жилых домов не проводилась за все время эксплуатации жилищного фонда. Техническое состояние тепловых пунктов находится в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо продолжить реконструкцию тепловых пунктов с учетом установки бойлеров (теплообменников) по горячей воде во всех домах жилищного фонда города (102 индивидуальных тепловых пункта). Необходимо провести наладку теплогидравлического режима всей системы теплоснабжения.

# С 27 ноября 2009 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В целях реализации данного Федерального закона после завершения всех работ по проекту будут достигнуты нижеследующие показатели экономии энергоресурсов, всего 18 %, в том числе:

# - приведение тепловых пунктов жилых домов к нормативному соответствию – 8%;

# - замена устаревшего оборудования 302 теплоцентрали – 5 %;

# - замена  магистральных труб на трубы с полиуретановой  изоляцией – 5%.

В 2010 году продолжилась реконструкция тепловых сетей и тепловых пунктов с учетом установки бойлеров (теплообменников) по горячей воде в домах жилищного фонда.

В 2010 году  произведен монтаж новых труб теплоснабжения в пенополиуретановой изоляции по ул. Лунина, ул. Сивко, ул. Красный Горн.  Установлены 30 регуляторов горячего водоснабжения, и выполнены монтажные работы по установке запорной арматуры и измерительных приборов в тепловых пунктах. Выполнены подготовительные работы (смонтировано электроосвещение в тепловых пунктах, установлены металлические двери и т.д.) 8-ми индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), закуплено оборудование. ИТП устанавливаются в первую очередь в домах, находящихся в самых высоких и низких точках расположения магистральной системы теплоснабжения города: ул.Котельникова, д.2;4; ул.Старикова, д.3;5; ул.Героев Тумана, д.12;13; ул.Душенова, д.5; ул.Моисеева, д.4.

В 2011 году завершен II этап реконструкции объекта:

- выполнена реконструкция участка тепловой сети по ул.Гандюхина диаметром трубопровода 325 миллиметров, общей протяженностью 92 погонных метра;

- поставлено 9 комплектов оборудования индивидуальных тепловых пунктов по адресам: ул. Моисеева д. 4; ул. Душенова д. 5; ул. Героев Тумана д.10;  ул. Советская,  дома 3, 5, 10 и 12; ул. Сивко, дома 1 и 3;

- выполнены работы по изоляции трубопроводов, произведен монтаж счетчиков тепловой энергии в 7-ми тепловых пунктах  жилых домов по адресам: ул. Котельникова  дома 2 и 4, ул. Старикова дома 3 и 5, ул. Героев Тумана дома 11, 12 и 13, установленных в 2010 году.

В 2012 году завершен III этап реконструкции объекта, выполнены:

- установка автоматизированных тепловых пунктов с узлами учета тепловой энергии в жилых домах в г. Полярный по адресам: ул. Сивко, д. 9; ул. Советская, д. 14 (ввод №1), (ввод №2); ул.Советская, д. 16; ул. Советская, д.  18; ул. Советская, д. 2  (ввод №1), (ввод №2); ул. Сивко, д. 5 (ввод №1), (ввод №2), ул.Советская, д. 3 (ввод 2).

- монтаж узлов учета тепловой энергии  в жилых домах г. Полярный по адресам: ул. Душенова, д. 5; ул. Моисеева, д. 4; ул. Сивко, д. 1; ул. Советская, д. 10; ул. Советская, д.12; ул. Советская, д. 3 (ввод №1);  ул. Героев «Тумана», д. 10; ул. Советская, д.5.

Мероприятие  2.

Строительство трансформаторной 2*1000 кВ.А подстанции

и магистральных сетей  электроснабжения  (г.Гаджиево)

Строительство трансформаторной 2*1000 кВ.А подстанции и магистральных сетей электроснабжения в г.Гаджиево начато в 2003 году для обеспечения электроснабжения жилых домов №№ 24-39 и детского сада в реконструируемом жилом доме № 32 по ул.Гаджиева.

За период 2003-2009 годов выполнено строительство здания трансформаторной подстанции, установка  6 высоковольтных  опор (по проекту необходимо установить 12 высоковольтных опор), прокладка кабеля и благоустройство территории.

В 2010 году завершены работы по установке 6 высоковольтных  опор.

Мероприятие 3.

Строительство автомобильной дороги по ул.Гаджиева в г.Полярный

В 2003-2004 годах на выделенные из средств федерального бюджета 2,0 млн.рублей была выполнена выторфовка грунта под дорогу, часть дороги отсыпана балластом.

В 2005-2008 годах строительство не проводилось, так как на площади застройки частично были размещены временные здания и сооружения (строительный городок) объекта «Строительство спортивного центра с  бассейном». К спортивному центру с бассейном велась прокладка инженерных сетей, производился вынос существующих коммуникаций (водовода, канализации, электрических сетей).

В 2009 году было выполнено строительство автомобильной развязки вокруг спортивного комплекса.

В 2010 выполнены работы по строительству автомобильной дороги по ул.Гаджиево, г.Полярный, обустройство улично-дорожной сети (тротуары, освещение) вдоль ул. Гаджиева. Общая площадь построенных участков дорог составила 949,6 кв.м.

Мероприятие 4.

Реконструкция (расширение) кладбища в селе Белокаменка

На территории Российской Федерации каждому человеку после его смерти гарантируются похороны с учетом его волеизъявления и осуществляется либо его кремация, либо предоставление бесплатного земельного участка для погребения.

В соответствии с действующим законодательством решение вопросов организации ритуальных услуг, содержания мест захоронения и крематориев находиться в ведении органов местного самоуправления.

Ближайшее и единственное действующее кладбище ЗАТО Александровск находится в селе Белокаменка.

В течение 2010-2013 годов, в пределах выделенных объемов финансирования и в соответствии с утвержденным проектом, осуществлялись работы по расширению площадей кладбища в селе Белокаменка.

В 2010 году подготовлены под захоронение площади в размере 2 932 м2.

В 2011 году подготовлены под захоронение площади в размере 1 645,5 м2.

Выполнены мероприятия: устройство проездов через лотковую зону (плиты 320*120*0,25 – 6 шт.) 3,84 м2; отсыпка и укрепление балластом  V – 1 578 м3; планировка балласта S – 1 609 м2; отсыпка и уплотнение песком V– 3 821 м3; планировка территории песком S – 1 645,5 м2; очистка проходных каналов от мокрого ила и грязи – 38 м3; устройство щебеночного основания под трубопроводы – 1,64 м3; укладка металлических труб диаметром  350 мм – 0,022 км; выполнена вырубка деревьев и кустарников, площадь -  2 756 м2; переноска и погрузка мусора – 158 тонн; установка лотков – 8,4 м3; устройство поясов в опалубке – 63.

В 2012 году  подготовлены под захоронение площади в размере 2 680 м2, установлена металлическая ограда, распашные ворота, 3 контейнерные площадки.

В 2013 году выполнены мероприятия: устройство лотков для отвода талых вод с мест захоронения; обустройство площадки в районе часовни на территории кладбища села Белокаменка; досыпка площадей кладбища, расположенного в селе; приобретение стальной бесшовной водопроводной трубы 520-800 мм; прокладка трубопровода на кладбище в районе отсыпки.

Мероприятие 5.

Строительство пристройки плавательного бассейна к школе на 1226 учащихся

в г.Снежногорске

В 1997 году в г.Снежногорске было начато строительство школы на 1226 учащихся. Согласно проекту  планировалось строительство школы спортивной направленности, где  предусматривалось строительство отдельного пристроенного плавательного бассейна с надземной переходной галереей и отдельно стоящего здания горнолыжной школы.

По состоянию на 01.01.2000 года по объекту было освоено 11,914 млн. рублей в ценах соответствующих лет. Были выполнены работы по инженерной подготовке территории, по устройству фундаментов отдельных блоков, по устройству кирпичных стен и железобетонных перекрытий. В связи с отсутствием финансирования строительство школы было приостановлено.

Начиная с 2001 года, за счет капитальных вложений из федерального бюджета осуществлялось строительство пристройки плавательного бассейна к школе на 1226 учащихся. На 01.01.2010 года строительная готовность объекта составила 92 %.

В здании располагается основной бассейн с площадью зеркала воды 212,5 кв. метра  и размерами чаши 25,0 х 8,5 х 1,2-3,8 (h) метров, с тремя плавательными дорожками длиной 25 метров, с местом для прыжков в воду с вышки. В здании расположен бассейн № 2 с площадью зеркала воды 115 кв. метров, оборудованный специализированными водными аттракционами. В пристройке плавательного бассейна располагаются тренажерные и специализированные спортивные залы, оздоровительный комплекс, учебно-методические помещения.

В 2010 году выполнены работы по монтажу слаботочных и всех инженерных систем; монтажу и наладке пассажирского лифта для обеспечения доступности помещений маломобильным группам населения; монтажу приточно-вытяжных вентиляционных систем, автоматике приточно-вытяжных систем и наладке автоматики приточно-вытяжных вентиляционных систем; завершены работы по благоустройству территории;  завершены пусконаладочные работы оборудования бассейнов детского малого и оздоровительного комплекса, системы водоподготовки - ультро-фиолетовой установки; завершены работы по пусконаладке электромонтажных работ.

Мероприятие 6.

Реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорске

В соответствии с нормативами обеспеченности спортивными сооружениями, установленными распоряжением Правительства Российской Федерации № 1063-р от 03 июля 1996 года (раздел "Физкультура и спорт"), обеспеченность спортивными залами в ЗАТО Александровск по состоянию на 01.01.2010 года составляет - 50,5%.

Для создания условий развития массового физкультурного движения и занятий спортом необходимо строительство и расширение материальной базы спортивных сооружений города.

В здании спортивной школы планируется расположить комплекс помещений горнолыжной школы, залы для тренажеров, зал для занятий общефизической подготовкой с элементами игр, зал для гимнастики или бокса, зал для аэробики, тренерские и инструкторские комнаты, мастерскую для ремонта лыж, административные помещения детско-юношеской спортивной школы, бытовые помещения. Здание детской спортивной школы будет соединено теплым переходом общей площадью 78 кв.метров с пристройкой плавательного бассейна.

В 2010 году выполнялись  работы по закладке проемов, усилению несущих конструкций, работы по подготовке утепления полов всех помещений цокольного этажа, устройству подпольного канала для прокладки тепловой магистрали, устройству части фундаментов входного блока.

В 2011 году выполнены: монтаж несущих конструкций здания до отметки +3.300; монтаж бетонных блоков стен цокольного этажа; устройство кирпичной кладки до отметки перекрытия первого этажа; работы по армированию и бетонированию опорных колонн выше отметки   фундаментов теплого перехода к спортивной школе.

В 2012 году:

-  проведены инженерно-геодезические изыскания. Инженерно-геодезические изыскания в рабочем проекте, выполненном в 2008 году, не были учтены и не проводились,

- выполнена корректура ранее утвержденной проектной документации, необходимость в которой возникла в ходе строительства объекта на возмещение затрат по авторскому надзору,

- проведены новые обследования незавершенного строительством объекта,

- выполнены демонтажные работы, работы по вертикальной планировке в рамках подготовительных работ проекта организации строительства.

В 2013 году:

-    выполнена корректура рабочих чертежей, с учетом уже выполненных объемов работ за 2010-2012 годы по усилению старых и монтажу новых конструкций объекта незавершенного строительства, вертикальной планировке и инженерной инфраструктуры.

- проведение государственной экспертизы проектной документации,

- приобретение материалов для ограждения прилегающей территории вокруг детской спортивной школы в г.Снежногорске,

# - изготовление временных зданий, сооружений - ограждения на объекте (сварочные работы и монтаж ограждения),

# - услуги круглосуточной сторожевой охраны объекта.

В 2013 году работы по реконструкции объекта не проводились и не оплачивались.

В 2014 году выполнены следующие работы: благоустройство, водопровод и канализация, наружные водопровод и канализация, наружные сети электроснабжения, наружные лестницы, внутренние сети электроснабжения, тепловые сети, теплый переход (конструкции металлические и фундаменты), устройство внутренних перегородок и облицовка стен, устройство металлических конструкций, внутренние сети электроосвещения, система пожарной безопасности и система оповещения о пожаре, обеспечивалась охрана объекта.

В 2015 году выполнены следующие виды работ: общестроительные работы, устройство полов, устройство теплого перехода, устройство внутренних перегородок и облицовка стен, устройство металлических конструкций (монтаж кровли), отделочные работы, водопровод и канализация, наружные сети электроосвещения, внутренние сети электроснабжения, внутренние сети электроосвещения, система пожарной безопасности и система оповещения о пожаре, отопление, устройство вентиляции, тепловой пункт учета, вертикальная планировка и благоустройство, наружные лестницы, перегородки и облицовка стен, локальные и вычислительные сети, система телевизионного наблюдения, телефонизация, ограждение территории, монтаж лифтового оборудования, демонтажные и строительные работы по результатам технического заключения, наружные сети электроснабжения, наружные водопровод и канализация, тепловые сети, ограждение территории, малые архитектурные формы, пусконаладочные работы.

Объект введен в эксплуатацию согласно разрешению на ввод в эксплуатацию от 25.12.2015 № RU 51-343-07-2015, постановлению администрации ЗАТО Александровск от 31.12.2015 № 2815 «О вводе в эксплуатацию объекта Реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорск. Корректура рабочего проекта шифра 189-2008 фирмы ООО «Дизайнпроектстрой».

С вводом в действие детской спортивной школы обеспеченность спортивными залами в ЗАТО Александровск составит 62% с учетом роста численности населения на 102,0%.

Мероприятия  7.

Реконструкция детского сада № 11 г.Полярный

В ЗАТО Александровск наблюдается недостаток мест в дошкольных детских учреждениях.

По состоянию на 01.01.2010 года количество мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет 2 431 место. Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях (далее по тексту - детские сады) в ЗАТО Александровск оценивается на уровне 156 детей на 100 мест, особенно остро стоит вопрос обеспечения местами в детских садах в г.Гаджиево.

Здание детского сада  № 11 г.Полярный было построено в 1936 году. Детский сад предназначался для детей семей военнослужащих. Во время войны в здании детского сада располагалось одно из отделений военного госпиталя. После войны детский сад возобновил свою работу. С момента постройки детского сада не выполнялся капитальный ремонт основных несущих конструктивов.  В 2005 - 2008 годах выполнена реконструкция одной групповой ячейки, медицинского кабинета здания, заменено деревянное перекрытие железобетонным, выполнены работы по замене балок в 2-х помещениях 2-го этажа, произведена замена деревянных оконных блоков на современные.

Работы на объекте велись в течении 2010-2012 годов. Выполнена замена устаревших строительных конструкций (демонтаж деревянных перекрытий) на монолитные железобетонные перекрытия, произведены работы по монтажу всех инженерных систем, работы по внутренней отделке, сантехнические работы, реконструкция помещений двух групп общей численностью 35 мест, с общей площадью 251 м2 на двух этажах в левом крыле здания в осях 2-5, работы по благоустройству территории детского сада.

Мероприятия  8.

Реконструкция жилого дома 32 под детский сад в г.Гаджиево

Для решения проблемы обеспечения жителей г.Гаджиево местами в детских садах разработан проект реконструкции жилого дома № 32 под детский сад в г.Гаджиево.

Работы на объекте велись в течение 2010 -2011 годов.

В течение второго полугодия 2010 года производились отдельные сезонные работы, составлен энергетический паспорт объекта, оформлена в эксплуатацию противопожарная система здания, выполнено устройство ливневой канализации вдоль территории детского сада, выполнялись работы по энергоснабжению объекта.

После сдачи объекта в эксплуатацию в 2010 году,  в течение  2011 года выполнены сезонные работы  по устройству ограждения кровли, сетчатого снегозадержателя на кровельном покрытии и благоустройству детского сада.

Мероприятие 9.

Разработка проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации

по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) с биологической очисткой в г.Снежногорске, предпроектные работы

Мероприятие 10.

Проектирование и устройство очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод

в ручей Безымянный №3 г.Снежногорск

Канализационные очистные сооружения в г.Снежногорске построены по временной схеме в 1973 году и представляют собой сооружения только механической очистки, которая в качестве постоянной сохранилась и до настоящего времени.

Канализационные стоки поступают в отстойники, затем на иловые площадки, действующие только в короткий летний период, и далее по каньону длиной 2 км сбрасываются в бухту Кут Кольского залива. Существующие канализационные сооружения не в состоянии обеспечить эффективную очистку сточных вод, что оказывает вредное экологическое воздействие на окружающую природную среду, и близлежащие водоемы, в том числе Кольский залив.

Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах по взвешенным веществам, азоту аммонийному, азоту нитратному, фосфатам, железу, меди, цинку, кадмию превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК) для рыбохозяйственных водных объектов, что нарушает природоохранное законодательство и причиняет вред водным биоресурсам.

По условиям действия лицензии на водоотведение хозяйственно-бытовых  и производственных стоков предписано осуществить проектирование и строительство очистных сооружений с механической и биологической очисткой.

# Согласно решению Снежногорского городского суда Мурманской области от 18.11.2011 (дело № 2-318/2011) администрация ЗАТО Александровск обязана организовать оборудование очистных сооружений, канализационных сточных вод и обеспечить очистку сточных вод в г.Снежногорске в срок до 01.12.2013.

В 2013 году заключен муниципальный контракт на разработку проектно-изыскательских работ строительства очистных сооружений, работы выполнены.

# В 2015 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации, которая разработана в 2016 году.

# Проект очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в ручей Безымянный №3 в г.Снежногорске в 2016 году прошел государственную экспертизу.

# Выполнение работ в рамках мероприятия запланировано в 2 этапа: в 2016 году и 2020 году.

Мероприятие 11.

Строительство детского сада на 300 мест в г.Гаджиево

По состоянию на 01.01.2013 года количество мест в дошкольных образовательных учреждениях составляет 2 540 мест. Обеспеченность местами в детских садах в ЗАТО Александровск оценивается на уровне 210 детей на 100 мест, особенно остро стоит вопрос обеспечения местами в детских садах в г.Гаджиево.

С декабря 2013 года в г.Гаджиево ведется строительство нового детского сада на 300 мест, который является уникальным объектом по техническим характеристикам и показателям энергоэффективности, планируется создание 12 групп, общая площадь здания составит 4 319,26 кв.м.

# В 2015 году выполнены следующие виды работ: устройство фундаментов, стен цокольного этажа, устройство внутренних и наружных стен с облицовкой, монолитные перекрытия, прокладка наружных линий электроснабжения 0.4кВ, наружного водопровода, линий наружного освещения, произведена замена загрязненного грунта, выполнены демонтажные работы и строительные работы по результатам технического заключения, общестроительные работы, установлены оконные блоки на 2-х этажах,  внутренние электромонтажные работы, вертикальная планировка, благоустройство, кладка парапета и выходов на кровлю, наружные сети канализации, монолитные покрытия кровли, конструкции железобетонные, устройство полов, вертикальная планировка и благоустройство, водопровод и канализация, наружные сети электроснабжения, наружные лестницы, внутренние сети электроснабжения, тепловые сети, теплый переход, устройство металлических конструкций, система пожарной безопасности и система оповещения о пожаре, устройство полов, отопление, устройство вентиляции, тепловой пункт, локальные и вычислительные сети, система телевизионного наблюдения, телефонизация, утилизация мусора, грузовые и пассажирские лифты.

В декабре 2016 года завершена работа по строительству детского сада на 300 мест в г.Гаджиево: 4-х этажного здания с 1 лифтом и двумя подъемниками, общая площадь - 4 310 кв.метров, это 195 помещений, 12 групп, половина из которых – для детей раннего  дошкольного возраста от 1,5 лет до 3 лет.

С введением в эксплуатацию детского сада процент обеспеченности  детей в возрасте 1 - 6 лет увеличился с 63% в 2011 году до 70 %, а доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет составляет  100%.

С вводом в эксплуатацию детского сада в г.Гаджиево все нуждающиеся обеспечены местами в детских садах.

Мероприятие 12.

Приобретение, установка, ремонт и замена приборов учета тепла, воды и электроэнергии в учреждениях культуры

В 2016 году на реализацию мероприятия в местном бюджете предусмотрены денежные средства в сумме 1 178 189 рублей, за счет которых выполнен капитальный ремонт теплового пункта здания Дома офицеров флота г.Гаджиево, в том числе:

- работы по монтажу узла учета тепловой энергии;

- программирование теплового счетчика;

- пуско-наладочные работы с проверкой работы теплового счетчика;

- приобретение необходимого оборудования и материалов.

Мероприятие 13.

Капитальный ремонт помещений в здании по адресу г.Гаджиево, ул.Душенова, дом № 89 А

Здание городской поликлиники построено в 1986 году, капитальный ремонт здания не проводился.

В связи с требованиями действующих санитарных норм и правил по организации медицинской помощи населению, в городской поликлинике были открыты новые отделения и кабинеты: центральное стерилизационное отделение, отделение скорой медицинской помощи, отделение медицинской статистики, кабинет ультразвуковой диагностики. В результате количество кабинетов, ведущих врачебный прием, сократилось, что привело к нарушению санитарных норм и правил при приеме пациентов.

Для нормализации медицинской деятельности поликлиники и оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами, в целях приведения в соответствие требованиям санитарных правил норм и правил возникла необходимость дооборудования поликлиники дополнительными площадями. Поликлиника имеет общую полезную площадь - 689,3 кв. метра, по нормативам необходимо – 1 568,7 кв. метра, требуется дополнительно - 879,4 кв.метра.

В ноябре 2008 года разработан проект « Капитальный ремонт помещений в здании по адресу: г.Гаджиево, ул.Душенова, д.89А».

В 2010 году  выполнены работы по монтажу наружного энергоснабжения объекта, завершены  работы по монтажу системы вентиляции, телефонизации, охранной и противопожарной сигнализации, завершены внутренние строительно-монтажные работы.

В 2011 году на объекте завершены внутренние строительно-монтажные работы, устранены замечания, выданные надзорными организациями по выполненным работам  капитального ремонта помещений поликлиники. Осуществлена поставка технологического оборудования в соответствии с проектом. Объект после проведения капитального ремонта помещений завершен.

Мероприятие 14.

Капитальный ремонт жилого дома № 28  по ул.Гаджиево г.Гаджиево

В 2002 году был начат капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул.Гаджиево в г.Гаджиево. В течение 2002-2003 годов выполнены все демонтажные работы, устройство кровли, замена оконных блоков, прокладка инженерных коммуникаций, что составило 50% всех необходимых к выполнению работ. В связи с отсутствием финансирования в 2004 году работы были приостановлены, и объект поставлен под охрану.

Работы по завершению капитального ремонта жилого дома  № 28 выполнялись в течение 2010-2011 годов.

В 2010 году на объекте выполнены все отделочные работы в 40 квартирах дома, сантехнические, электромонтажные работы, устройство слаботочных систем, благоустройство, работы по озеленению прилегающей территории дома.

В 2011 году выполнены сезонные работы по благоустройству прилегающей территории и отделке фасада здания. Объект  передан в эксплуатацию под заселение 40 квартир в июне 2011 года.

Мероприятие 15.

Диспетчеризация лифтовой диспетчерской связи, г.Снежногорск

Износ существующей централизованной системы диспетчерской связи и сигнализации  49 лифтов в жилищном фонде г.Снежногорска составляет 100%. Срок работы  пультов диспетчерской системы, установленных в 80-х годах прошлого столетия,  значительно превышает рекомендованные заводом-изготовителем сроки службы - семь лет до капитального ремонта. Изношенная система диспетчеризации лифтов не соответствует требованиям раздела 13 «Диспетчерский контроль за работой лифта» «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов» ПБ 10-558-03.

В 2010 году выполнены работы по капитальному ремонту системы диспетчерской связи  лифтов жилищного фонда г.Снежногорск - проведены магистральные линии связи диспетчеризации, установлены блоки управления.  Объект сдан в эксплуатацию в декабре 2010 года.

Мероприятия 16.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  ЗАТО Александровск (пассажирских лифтов жилых домов г.Гаджиево)

В г.Гаджиево в девятиэтажных жилых домах эксплуатируются 9 лифтов.

Лифт, являясь транспортным средством, требует повышенного внимания к его эксплуатации, которая должна быть надежной и безопасной. Для выполнения этих  условий, неукоснительно осуществлять систему планово-предупредительных ремонтов лифтов, своевременно производить диагностическое обследование лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт, реконструкцию, модернизацию или замену лифтов и диспетчерского оборудования.

Диагностическое обследование состояния лифтов выполняется в соответствии с РД 10-72-94 «Методические указаниями по проведению обследования технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы», с учетом ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые». В соответствии с пунктом 3.5 методических указаний количество повторных обследований не может превышать трех раз. Установленный норматив срока службы 25 лет. По результатам обследования технического состояния указанных лифтов установлен предельный срок эксплуатации до 2012 года. В случае невыполнения капитального ремонта по данным лифтам их дальнейшая эксплуатация будет запрещена.

В 2010 году выполнены работы, которые были направлены на поддержание в исправном состоянии:

- внешнего контура жилых зданий (кровель, фасадов, межпанельных стыков);

- замену металлических труб систем водоснабжения, выслуживших, в основном установленные сроки службы на полипропиленовые трубы;

- капитальный ремонт брошенных квартир, для дальнейшего перераспределения нуждающимся в жилплощади.

В городах ЗАТО Александровск выполнены следующие работы:

- ремонт 6 кровель, общей площадью 3 334,4 кв.м.,

- ремонт межпанельных швов жилых зданий -  4 613 погонных метров,

- ремонт фасадов зданий жилых домов общей площадью 500 кв.метров,

- ремонт 3 подъездов,

- работы по ремонту электроплит и внутридомовых электрических сетей,

- выполнена замена стальных труб систем холодного и горячего водоснабжения и канализации на трубы из полипропилена,

- выполнена замена металлического розлива центрального отопления на полипропиленовые трубы,

- за счет средств на капитальный ремонт многоквартирных домов разработана долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования ЗАТО Александровск»,

- обеспечено софинансирование местного бюджета муниципальной адресной программы № 1 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в ЗАТО Александровск.

- проведены работы по восстановлению брошенного собственниками и нанимателями жилья, жилья, изъятого у населения через суды за большую задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

В 2011 году выполнен капитальный ремонт 9 лифтов по адресам: ул.Ленина, д. 68, 1 подъезд; ул.Ленина, д. 78, 1и 2 подъезд; ул. Колышкина, д. 130, 1 и 2 подъезд;  ул.Колышкина, д. 131, 1и 2 подъезд; ул.Колышкина, д. 23, 2 и 3 подъезд.

Мероприятие 17.

Капитальный ремонт кровли и систем вентиляции, отопления водоснабжения и центральной лестницы МОУ ООШ  № 1 в г.Полярный

Мероприятие 18.

Капитальный ремонт помещений  МОУ ДОД Дом детского творчества

в г.Полярный

МОУ ООШ № 1 осуществляет образовательную деятельность с 1 сентября 1936 года. В настоящее время школа нуждается в проведении капитального ремонта. В аварийном состоянии находится фасад здания. В 2005 году из федерального бюджета было выделено 1,74 млн. рублей, за счет которых была частично отремонтирована и облицована тротуарной плиткой центральная лестница, заменен тамбур главного входа, в актовом зале заменены деревянные оконные блоки на современные пластиковые окна. В здании школы располагается МОУ ДОД Дом детского творчества.

В 2010 году на объекте выполнены работы по капитальному ремонту кровли, теплообменников в тепловом пункте, систем теплоснабжения здания, частичной замене оконных блоков и косметическому ремонту отдельных помещений.

Мероприятие 19.

Капитальный ремонт помещений гимназии в г.Полярный

Здание гимназии построено в 1973 году. Балансовая стоимость здания – 71,526 млн.рублей, процент износа – 42,0%.

Работы по капитальному ремонту помещений гимназии не проводились. Гимназия функционирует в режиме ресурсного центра в территориальном округе г.Полярный.

Для качественного проведения занятий по профильным предметам необходимо выполнить ремонт кабинетов физики (монтаж системы электроснабжения), химии, биологии и физики (замена системы канализации), коридоров, рекреаций 3-го этажа здания, капитальный ремонт кровли, инженерных коммуникаций, замену оконных блоков на современные пластиковые блоки.

Работы на объекте выполнялись в течение 2010-2012 годов.

В 2010 году выполнен капитальный ремонт кабинета технологии, процедурного  и медицинского кабинетов, актового зала, коридоров и санузла 3 этажа здания, аварийных выходов, в здании гимназии заменены двери.

В 2011 году: отремонтирована кровля над учебными классами третьего этажа общей площадью 1500 кв.м.; в спортивном зале отремонтирован деревянный пол площадью 253,8 кв.м., полностью отремонтированы стены, выполнен подшивной потолок, заменено аварийное освещение; выполнен капитальный ремонт помещений общей площадью 360 кв.м.; заменена система приточно-вытяжной вентиляции в учебных помещениях мастерских; выполнена новая магистральная сеть канализации в подвальных помещениях здания.

В 2012 году выполнены работы по ремонту коридоров 2-го и 3-го этажей (устройство полов из ДСП с последующей укладкой линолеума, облицовка стен листами ГКЛ с последующей оклейкой стеклообоями и окраской ВД); замена дверных блоков на блоки из ПВХ, электромонтажные работы (установка светильников, розеток, выключателей); ремонт санузлов в коридорах 2-го и 3-го этажей (установка окон ПВХ, дверей, сантехприборов, облицовка стен и полов плиткой); ремонт компьютерного класса (монтаж подвесного потолка «Армстронг», замена окон на окна из ПВХ, замена дверей, облицовка стен ГКЛ листами с последующей оклейкой стеклообями и окраской ВД, устройство подготовки под полы из ДСП с последующей укладкой линолеума, установка умывальников, электромонтажные работы); работы по ремонту столярной и слесарной мастерских:  смена дощатых полов, выравнивание потолков и стен с последующей окраской, электромонтажные работы (смена светильников, розеток, выключателей), замена дверных блоков, отремонтирована кровля над учебными классами третьего этажа общей площадью 640 кв. м.; выполнена замена окон в коридоре 3 этажа – 5 шт. (38м2); устройство покрытия полов из керамической плитки пищеблока – 16,8 м2; замена трубопроводов ХВС, ГВС пищеблока – 63,04 м; капитальный ремонт кабинета № 311 – 64,9 м2; капитальный  ремонт раздевалок спортивного зала – 34,4 м2; капитальный ремонт помещения туалетов – 12,9 м2;  ремонт пожарной сигнализации 1-го этажа; установка извещателя пожарного дымового –26шт.; установка световых настенных указателей–3шт.; установка громкоговорителей – 4 шт.; прокладка кабель-канала –50 м; прокладка  кабеля–170 м; установка коробки соединительной–23 шт.; замена дверей–2 шт.; замена окна–1 шт.; ремонт компьютерного класса –100 м2; замена электропроводки– 380 м.п.; замена щитков– 4шт.; замена автоматов–20 шт.; установка розетки–8 шт.; установка вентиляции–  шт.; ремонт полов – 129,5 м2; ремонт столярной, слесарной мастерских – 130,97 м2.

Мероприятие 20.

Капитальный ремонт фасада МОУ СОШ  № 276  г.Гаджиево

Год постройки и ввода в эксплуатацию здания - 1965 год. За все время функционирования учреждения капитальный ремонт фасада не проводился, балансовая стоимость здания – 29,2 млн. рублей, процент износа – 50,34.

В 2008 году было произведено техническое обследование МОУ СОШ № 276, расположенного по адресу г.Гаджиево, ул.Гаджиева, д.33/1, о чем выдано техническое заключение по обследованию строительных конструкций от 19.12.2008 года.

В ходе технического обследования были выявлены:

1. Полное разрушение штукатурного слоя цоколя, замачивание и разрушение наружного слоя кладки стен цоколя из силикатного кирпича, разрушение основания.

2. Повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об ограничении работоспособности и снижения несущей способности конструкции.

3. Разрушение штукатурного слоя стен и кирпичной кладки, вызванное протечкой карнизов кровли, отсутствием и протечкой оконных сливов.

В выводах по результатам проведенного обследования козырёк второго входа в здание был признан аварийным, необходимо выполнить его реконструкцию. Наружные стены, оконные сливы и лестничная клетка по результатам обследования были приравнены к категории состояния – «неудовлетворительно» и рекомендовано выполнить работы по восстановлению штукатурного слоя цоколя и стен фасада здания, инженерных элементов здания, а также произвести капитальный ремонт фасада здания.

В 2012 году выполнены работы по устройству вентилируемого фасада со стороны крыльца главного входа: капитальный ремонт фасада трехэтажного здания общей площадью 505 м2 (заделка трещин);  облицовка стен искусственными плитами типа «ФАССАТ»; облицовка стен фасада плитами минерит - 790 м2; облицовка оконных и дверных  проемов, карнизных стоков; утепление стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов, гидроизоляция стен; изоляция стен фасада минплитой - 35,41 м3, разборка отливов и свесов - 283 м, установка лесов - 920 м2, устройство железобетонного фундамента (крыльцо главного входа) - 0,1 м3, облицовка крыльца главного входа плиткой - 18 м2, выполнена замена оконных блоков общей площадью 84,04 м2 (21 окно).

В 2013 году выполнены работы по замене 37 оконных блоков, выполнен ремонт крыльца.

Мероприятие 21.

Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ  № 266  г.Снежногорск

Здание МОУ СОШ № 266 построено в 1978 году. Балансовая стоимость здания -  46,235 млн.рублей, процент износа – 33,17%.  Капитальный ремонт за все время деятельности учреждения не проводился.

Учреждение является ресурсным центром в территориальном округе г.Снежногорск.

В результате вступления в действие постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2002 года № 44 «О введении в действие санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.117 8-02» с изменениями  от 29.12.2010 года помещения школы не соответствуют действующим нормам и требованиям.

В 2013 году выполнены работы по капитальному ремонту отдельных кабинетов и коридора с заменой оконных блоков.

Мероприятие 22.

Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ  № 269  г.Снежногорск

Здание МОУ СОШ № 269 построено 1979 году. Балансовая стоимость здания -  55,291 млн.рублей, процент износа -  24,77%.

Согласно предписанию Федерального медико-биологического агентства от 28 от 17.10.2011 года санитарно-техническое оборудование помещений не соответствует нормам СанПиН. Срочно необходимо оборудовать площадку для сбора бытовых отходов.

В 2013 году выполнен ремонт помещений тира, актового зала, ремонт 4-х санузлов, заменены 19 светильников.

Мероприятие 23.

Капитальный ремонт фасада детского сада № 13  г.Полярный

В детском саду № 13 - здание 1958 года постройки - капитальный ремонт основных несущих конструктивов не выполнялся с момента постройки. Балансовая стоимость здания – 34,404 млн.рублей, процент износа -  57,59%.

Штукатурка здания осыпается, что небезопасно для жизни и здоровья детей и взрослого населения. В 2008 году выполнены работы по облицовке фасада здания детского сада № 13 металлическим сайдингом, частично установлены современные пластиковые оконные блоки.

В 2010 году выполнены работы по установке оконных блоков и дверей с кодовыми замками.

Мероприятие 24.

Капитальный ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории   МДОУ № 1  г.Полярный

Здание МДОУ № 1 введено в эксплуатацию  1989 году. Балансовая стоимость здания - 58,964 млн.рублей, процент износа – 40,46%.

Со времени постройки  здание капитально не ремонтировалось. Стены фасада выполнены из облицовочного кирпича силами военных строителей с нарушением норм СНиП по устройству кирпичной кладки. Нарушены размеры горизонтальных и вертикальных швов кирпичной кладки, в результате чего, происходит промерзание наружных стен. В настоящее время изменились теплотехнические нормы. Существующая толщина кладки наружных стен - 510 мм. Парапетные и карнизные плиты установлены с нарушениями, происходит намокание стен фасада.

В 2011 году выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт фасада трехэтажного здания с четырех сторон общей площадью 3335 м2 (демонтаж деревянных перекрытий, заделка межпанельных швов, трещин, облицовка оконных и дверных  проемов, карнизных стоков, утепление стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов, гидроизоляция стен, наружная облицовка стен в горизонтальном направлении по металлическому каркасу профильным пароизоляционным слоем из пленки).

- бетонирование отмостки по контуру здания, как примыкание к фундаментным блокам цокольной части фасада,

-  замена деревянных  оконных блоков в количестве 126 коробок на оконные блоки из ПВХ профилей (теплосберегающие стеклопакеты),

-  капитальный ремонт помещений группы, площадью 60,1м2 (комплекс строительно-монтажных и отделочных работ в туалете и спальне),

- завершены работы по устройству кровельного покрытия, примыканий к фасадным стенам здания, монтажу парапетных свесов,

- устройство ограждения вокруг детского сада,

- капитальный ремонт детских беседок.

Мероприятие 25.

Капитальный ремонт фасада МДОУ № 3  г.Полярный

Здание МДОУ  № 3 построено в 1966 году. Балансовая стоимость здания – 5,149 млн.рублей, процент износа -  80,0% .

За весь период деятельности учреждения капитальный ремонт не проводился, здание имеет значительные повреждения. Нарушена наружная штукатурка, оконные рамы прогнили и не подлежат ремонту, разрушаются оба крыльца детского сада, поэтому необходим капитальный ремонт фасада, полная замена оконных блоков на современные пластиковые окна.

В 2013 году выполнены работы по облицовке фасада, ремонту крылец.

Мероприятие 26.

Капитальный ремонт кровли, фасада  и здания СОК «Канск»

МОУ ДОД ДЮСШ  г.Полярный

Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1997 год. Балансовая стоимость здания -  38,7 млн.рублей, процент износа – 24,44%.

Строительные конструкции сооружения находятся в аварийном состоянии, требуется немедленная разгрузка конструкций и замена аварийных конструкций.

Техническое состояние сооружения не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам по охране труда и безопасным условиям пребывания детей, так как имеются многочисленные протечки кровли, повреждено стеновое покрытие, состоящее из металлического профиля. Система электрообогрева работает неэффективно из-за нарушения тепло - и гидроизоляции.

Все вышеперечисленные факторы способствуют увеличению влажности в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса, и способствуют развитию плесневого грибка, который в свою очередь наносит вред здоровью работников и обучающихся, а также приводит к порче имущества учреждения. Нарушенный температурный режим в ходе тренировочного процесса ведет к травматизму и повышению уровня заболеваемости обучающихся.

В 2013 году выполнены работы по ремонту фундамента 80,4 кв.метров, кровли 1 150 кв.метров, прокладка трубопровода 198 метров, демонтаж и монтаж наружных конструкций и изоляции здания 900 кв.метров, замена электропроводки 1 064 метров, установка коробок, выключателей, розеток. Произведены работы по ремонту раздевалок с разборкой и установкой перегородок, дверных блоков, по ремонту тамбура здания.

Мероприятие 27.

Капитальный ремонт фасада и крылец МОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск

Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1982 год. Балансовая стоимость здания -  14, 36 млн.рублей, процент износа – 33,8% .

В 2011 году произведен технический осмотр здания, составлен акт комиссией из числа представителей муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования для детей».

В ходе осмотра выявлено: разрушены отмостки по периметру здания, наблюдается просадка грунта, разрушение цокольных частей стен здания (отслоение штукатурки, выветривание раствора и разрушение кирпича), трещины между стеной здания и стенами крылец, множественные трещины на стенах пристройки запасного выхода, деформация (просадка), множественные трещины ступеней крылец, отсутствие цементной стяжки на площадках лестниц.

В 2013 году выполнены работы по ремонту крылец здания.

Мероприятие 28.

Капитальный ремонт помещений Детской школы искусств в г.Полярный

Здание школы находится в эксплуатации с 1987 года. Балансовая стоимость здания -   8,077 млн.рублей, процент износа – 48,36%.

В 2007 году выполнены работы по усилению фундамента здания, наружных стен  металлической обоймой и облицовке фасада. В 2008 году капитально отремонтирован зал хореографии.

В 2010 году выполнены работы по покрытию полов, облицовке керамической плиткой стен санузлов, установке дверных блоков, замене светильников и электрической проводки, внутренней отделке стен и потолков. Произведен монтаж противопожарной сигнализации в отремонтированных помещениях. Общая площадь помещений, в которых выполнены работы, составляет 198,85 кв.м.

В 2012 году выполнены:

- ремонт помещений общей площадью 270 кв.м.,

- для приведения в соответствие наружного энергоснабжения правилам электробезопасности выполнена прокладка 460 м.п. резервной кабельной линии 0,4 кВ здания школы,

- установлена современная тамбурная группа из металлопластикого профиля и дверных стеклоблоков на центральном входе в вестибюль школы,

- выполнен капитальный ремонт помещений первого этажа двухэтажного здания школы искусств в полном объеме.

- электромонтажные работы (установка светильников, розеток, выключателей),

- пожарная сигнализация,

- санузлы (устройство перегородок из ГВЛ по системе Кнауф, установка смесителей, унитазов, моек, прокладка трубопроводов канализации),

- потолки (устройство подвесных потолков «Армстронг»),  замена окон на окна из ПВХ, установка пожарных лестниц,

- замена дверей, устройство полов из ДСП  с последующей укладкой линолеума, облицовка стен листами ГКЛ с последующей оклейкой стеклообоями и окраской ВД, замена лестниц в здании,

-  произведен ремонт концертного зала.

Мероприятие 29.

Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул.Колышкина,

д.114-А в г.Гаджиево

Здание школы находится в эксплуатации с 1966 года.

Балансовая стоимость здания – 6,046 млн.рублей, процент износа – 100,0%.

Стены коридоров в здании ремонтировались в 1997 году: было нанесено покрытие, которое не подлежит косметическому обновлению и санитарной обработке, во многих местах  осыпалось, почернело. Лестничные пролеты и лестничные площадки в отдельных местах разрушены. Трубы отопительной системы здания закрывают деревянные короба, что не соответствует правилам пожарной безопасности, требуется их замена.

Электропроводка в здании устарела, не соответствует нормативным требованиям. Согласно экспертизе, проводившейся во время аттестации рабочих мест, в здании отсутствует заземление, показатели вредных факторов при работе с компьютерами превышают нормативы.

Облицовочные плиты фасада здания в нескольких местах разбиты; нанесенное декоративное покрытие плит практически полностью разрушено или вздулось. В следствие разрушения плит вода во время дождя и таяния снега попадает за облицовку, в результате чего намокают непосредственно стены здания.

В течение 2012-2013 годов выполнены работы по устройству вентилируемого фасада с трех сторон здания, электромонтажные работы (смена светильников, розеток, выключателей), монтаж охранно-пожарной сигнализации, внутренняя отделка (шпатлевание стен с оклейкой стеклообоями и окраской ВД, устройство полов из линолеума и керамической плитки, ремонт потолков), работы по ремонту полов концертного зала, капитальный ремонт наружных систем канализации и водопровода.

Мероприятие 30.

Капитальный ремонт центральной лестницы ГЦК «Север» в г.Полярный

Здание ГЦК «Север» в г.Полярный построено в 1959 году. Балансовая стоимость - 45,29 млн. рублей, процент износа - 69%. В 2000 году было реконструировано под городской центр культуры «Север», при этом центральная лестница не ремонтировалась. В помещениях, расположенных под крыльцом повышенная влажность, сырость, кирпич осыпается, во время осадков и таяния снега в помещения попадает вода. Кирпичное ограждение лестничного марша в отдельных местах покрылось грибком и потрескалось. Одна из тумб, на которой укреплен световой фонарь, треснула по окружности, при сильном ветре возможно ее падение. Отделочная плитка на верхней площадке лестничного марша пришла в негодность. Необходимо выполнить капитальный ремонт по замене лестничного ограждения, покрытия, фонарных столбов, установить новый тамбур входа, заменить напольную плитку. В аварийном состоянии находятся помещения цокольного этажа, находящиеся под лестницей. Необходимо выполнить усиление кирпичной кладки несущей конструкции лестничных маршей, штукатурку, окраску стен и потолка и установку дополнительных радиаторов отопления и  другие отделочные работы.

В 2015 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту лестницы ГЦК «Север» с оснащением устройством для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп.

# В 2015 году выполнены следующие работы:

# - общестроительные работы,

# - демонтаж конструктивных элементов объекта,

# - наружная отделка стен, внутренняя отделка подвального помещения, помещения второго этажа, усиление углов конструкций подвального и первого этажей,

# - устройство полов, монолитной лестницы главного входа, лестничного марша, покрытий лестницы и площадки крыльца из керамогранитных плиток с антискользящим покрытием, ограждающих стен крыльца, козырька двери и главного входа,

# - устройство кровли, монтаж кровельного покрытия,

# - работы по прокладке трубопроводов отопления и вентиляции,

# - устройство ограждений.

Мероприятие 31.

Капитальный ремонт кровли здания МУК «Объединенная городская библиотека «Центр-Книга»  в г.Снежногорск

Здание сдано в эксплуатацию в 1975 году. С 1991 года часть здания площадью 1547,7 кв.метров  занимает муниципальное учреждение культуры «Объединенная городская библиотека «Центр-Книга» (далее по тексту – библиотека). Балансовая стоимость – 18,1 млн. рублей, процент износа -  39,75%.

Плановые осмотры в 2010 - 2011 годах позволили оценить техническое состояние кровли и установить, что ливневые дожди, ураганные ветры, сильные снегопады, вызывают повреждения отдельных элементов зданий и способствуют проникновению влаги в помещения библиотеки, создавая аварийную ситуацию для системы электрооборудования, а также наносят вред внешнему и внутреннему  состоянию самого здания.

В 2012 году согласно техническому заключению проведены следующие работы по всей площади кровли:

- ремонт цементнопесчаной стяжки и устройство нового ковра в 2 слоя;

- разборка покрытия кровли из рулонных материалов;

- ремонт штукатурки гладких фасадов;

- устройство рулонной кровли; смена покрытий из листовой стали;

- установка зонтов над шахтами.

Ремонт кровли позволил улучшить техническое состояние здания и эксплуатационные показатели здания, устранил причины вызывающие порчу имущества библиотеки.

Мероприятие 32.

Капитальный ремонт помещения № 1 архива по адресу ул.П.Стеблина,

дом 18 в г.Снежногорск

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный Архив ЗАТО Александровск» расположен на первом этаже жилого дома по адресу г. Снежногорск, ул. П.Стеблина, д.18. Загруженность имеющих архивных хранилищ всех городов ЗАТО Александровск составляет 80%. В связи с продолжающейся массовой реорганизацией, а в некоторых случаях и ликвидацией организаций ЗАТО Александровск, оставшийся резерв в хранилищах будет заполнен к концу 2011 года. В целях соблюдения Правил пожарной безопасности необходимо оборудовать отдельный вход (выход) в помещения архива.

В 2012 году выполнен капитальный ремонт помещения № 1 архива с устройством отдельного входа в учреждение.

Мероприятие 33.

Капитальный ремонт кровли МДОУ № 4  г.Полярный

Здание МДОУ № 4 г.Полярный построено в 1983 году, последний ремонт кровли проводился в 1995-1996 годах. Балансовая стоимость здания – 9 459,6 млн.рублей, процент износа – 47,4%.

В период выпадения осадков кровля дает протечки над музыкальным залом, правым крылом центрального коридора 2-го этажа, спальней и игровой комнатой группы «ЮНГА». Вследствие протечек приходится постоянно производить косметический ремонт помещений.

В 2012 году выполнен комплекс мероприятий по ремонту основания кровли и устройству покрытия из направляемых материалов.

Мероприятие  34.

Капитальный ремонт ограждения МДОУ № 4 г.Полярный

Капитальный ремонт ограждения в дошкольном образовательном учреждении  необходим для замены устаревших и сломанных ограждений, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников.

В 2012 году выполнена установка ограждения протяженностью 154 метра.

Мероприятия 35.

Капитальный ремонт кровли и дощатых полов в ФОК МОУ ДОД ДЮСШ  № 2 г.Снежногорск

Год постройки и ввода в эксплуатацию – 1996 год. Балансовая стоимость здания – 26,27 млн.рублей, процент износа – 83,32%.

19.02.2009 года выдан акт: «Освидетельствования дощатых полов спортивного зала ФОК расположенного по адресу г.Снежногорск, ул. Флотская, д. 14». Комиссией было выявлено, что воздушное пространство под покрытием пола насыщено влагой, влага находится на поверхности гидроизоляционного слоя. Деревянные лаги и деревянное покрытие с нижней стороны поражены грибком. Необходимо выполнить замену пола спортивного зала (с гидроизоляцией) из современных материалов, установить по периметру спортивного зала вне игровой зоны вентиляционные решетки для вентиляции воздушного пространства под деревянным покрытием пола с целью уменьшения влажности. Необходимо срочно выполнить капитальный ремонт кровли, при выпадении осадков происходит протекание в помещение.

В 2013 году выполнены работы по ремонту фундамента 80,4 кв.метров, кровли 1 150 кв.метров, прокладка трубопровода 198 метров, демонтаж и монтаж наружных конструкций и изоляции здания 900 кв.метров, замена электропроводки 1 064 метров, установка коробок, выключателей, розеток, ремонт раздевалок с разборкой и установкой перегородок, дверных блоков, ремонт тамбура здания.

Мероприятие 36.

Капитальный ремонт фасада МОУ ДОД ДДТ г.Снежногорск

Год постройки и ввода в эксплуатацию здания - 1996 год. Балансовая стоимость здания -  17,59 млн.рублей, процент износа - 28,83%.

Управлением муниципальной собственностью в 2009 году был проведен осмотр состояния фасада здания МОУ ДОД ДДТ г. Снежногорск, ул. Победы, 4. По результатам осмотра было выявлено, что наружная отделка стен имеет повреждения по северо-западной, северо-восточной и восточной стороне здания. На значительной площади фасада здания наружная штукатурка обрушена, обнажена кирпичная кладка. В отдельных местах имеет место разрушение стенового материала – кирпича, вплоть до выкрашивания кирпича на глубину до 10-15 см и более. Указанные дефекты создают условия для разрушения здания, травмоопасную обстановку с причинение вреда жизни и здоровью населения. Необходима замена устаревшего и сломанного ограждения вокруг здания.

В 2012-2013 годах выполнен капитальный ремонт фасада здания, облицовка фасада здания сайдингом с заменой оконных и дверных блоков, ремонт веранды.

Мероприятие 37.

Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности             учреждений системы образования

В целях исполнения предписаний ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №120 ФМБА России» в 2016 году выполнялись работы:

- замена напольного покрытия на пищеблоках, облицовка стен, замена трубопроводов ХВС, ГВС на полипропиленовые трубы в общеобразовательных учреждениях МБОУ Гимназия г.Полярный, МБОУ ООШ №1 им.М.А.Погодина г.Полярный, МБОУ ООШ № 269 г.Снежногорск, МБОУ ООШ № 279 г.Гаджиево.

- замена трубопроводов ХВС, ГВС на полипропиленовые трубы в учреждениях дошкольного образования МБДОУ Детский сад №7 «Пингвиненок» г.Снежногорск, МБДОУ Детский сад №4 «Солнышко» н.п.Оленья Губа, МБДОУ Детский сад №8 «Якорек» г.Снежногорск.

В 2016 году на реализацию мероприятия из местного бюджета израсходовано 9 573 889 рублей.

В 2017-2018 годах запланированы мероприятия по выполнению работ, оказанию услуг и оборудованию муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями СанПиН и технической безопасности.

Мероприятие 38.

Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности                учреждений системы образования

В целях исполнения предписаний Полярнинского районного суда Мурманской области необходимо выполнить работы по восстановлению и замене ограждений, установке систем видеонаблюдения в 4-х общеобразовательных учреждениях и 8-ми учреждениях дошкольного образования.

В 2016 году на реализацию мероприятия из местного бюджета израсходовано 6 377 532,33 рубля, в том числе:

- 4 266 154,12 рубля на восстановление и замену ограждений МБОУ ООШ №1 им. М.А.Погодина г.Полярный, МБОУ Гимназия г.Полярный, МБДОУ Детский сад №3 г.Полярный, МБДОУ Детский сад № 8 «Якорек» г.Снежногорск, МБДОУ Детский сад №9 «Березка» г.Снежногорск, МБОУ ДО ДДТ «Дриада» г.Снежногорск, МАОУ ДО ЦДОД г.Полярный;

- 2 076 246,21 рублей на установку видеонаблюдения МБДОУ Детский сад № 4 «Жемчужинка» г.Полярный, МБДОУ Детский сад №3 Г.Полярный,  МБДОУ Детский сад №1 «Сказка» г.Полярный, МБДОУ Детский сад №7 «Пингвиненок» г.Снежногорск, МБДОУ Детский сад № 8 «Якорек» г.Снежногорск,  МБДОУ Детский сад №3 «Теремок» г.Гаджиево, МБДОУ Детский сад №4 «Солнышко» н.п.Оленья Губа.

В 2017-2019 годах запланированы мероприятия по замене ограждений и оборудованию системой видеонаблюдения муниципальных образовательных учреждений.

Мероприятие 39.

Аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли МБОУ СОШ №266, г.Снежногорск, ул.Флотская, д.10

В 2016 году вследствие чрезвычайной ситуации (штормового ветра) была повреждена кровля МБОУ СОШ № 266 г.Снежногорск, ул.Флотская д.10.

За счет средств местного бюджета на работы по восстановлению кровельного ковра здания выделено 1 209 582 рубля.

Работы выполнены в мае 2016 года. Акт выполненных работ № 1 от 10.05.2016.

Мероприятие 40.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов

ЗАТО Александровск

В связи с резким увеличением  парка автотранспортных средств увеличилась                  нагрузка на дорожно-транспортную сеть, состояние которой в настоящее время не вполне соответствует требованиям стандарта.

В  2016 году на территории ЗАТО Александровск планируется выполнить ремонт  ряда участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в городах Гаджиево и Снежногорск:

1. Автомобильная дорога общего пользования местного значения в г.Гаджиево «Участок № 3 городской автодороги от д.94 до д.68 (идентификационный номер             автодороги 47-529 ОП МГ 529-003)».

Общая площадь участка дороги, подлежащего ремонту, составляет 4 976,3  кв.м,  протяженность - 414,69 м.

2. Автомобильная дорога общего пользования местного значения в г.Гаджиево «Участок № 4 городской автодороги от д.55 до д.36 (идентификационный номер 47-529 ОП МГ 529-004)».

Общая площадь участка дороги, подлежащего ремонту, составляет 4 112,7 кв.метров, протяженность - 342,73 м.

3. Автомобильная дорога от перекрестка военный городок - ул.П.Стеблина до            перекрестка ул. П.Стеблина – ул. Мира – ул. В.Бирюкова (идентификационный номер 47-527 ОП МГ 527-006 в г. Снежногорск).

Общая площадь участка дороги, подлежащего ремонту, составляет 16 067,0 м.кв, протяженность - 1 338,92 м.

3. Автомобильная дорога по ул. Октябрьской (от перекрестка ул.Мира 5/4 к бассейну «Дельфин» до перекрестка с ул.П.Стеблина у АТП г.Снежногорск) (идентификационный номер 47-527 ОП МГ 527-012) в г.Снежногорск.

Общая площадь участка дороги, подлежащего ремонту, составляет 7 900 кв. м., протяженность - 658,33 метров.

Состояние покрытия всех этих участков крайне неудовлетворительное: износ, колейность, деформации, разрушения, температурные трещины, пучины, несоответствие требований ГОСТ Р 50597-93.

Мероприятие направлено на сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, имеющей особую социальную значимость и на обеспечение безопасности дорожного движения.

За 2016-2017 годы в ЗАТО Александровск отремонтировано 8,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличилась до 83,9%.

В 2018 году на реализацию мероприятия из местного бюджета запланировано 10,0 млн.рублей. Подана заявка в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области на участие в конкурсе на софинансирование работ за счет средств областного бюджета.

Мероприятие 41.

Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений системы

образования

На 2017-2018 годы запланированы следующие мероприятия:

# - замена пожарной сигнализации (монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)) в МБОУ «Детский сад № 4 «Жемчужинка» г.Полярный в соответствии с предписанием государственного пожарного инспектора от 25.11.2014 года № 458 1/68;

# - оборудование здания МАОУ ДОД «Цент дополнительного образования детей» г.Полярный пожарной сигнализацией в соответствии с предписанием государственного пожарного инспектора от 29.10.2015 года № 304 1/26;

- устройство эвакуационных выходов из помещений 1 этажа МБДОУ «Детский сад № 8 «Якорек» (г.Снежногорск, ул.Флотская, д.8) в соответствии с предписанием ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» от 23.05.17 № 30/1/3 со сроком исполнения 01.09.2018 г.

Мероприятие 42.

Обеспечение благоустройства территории учреждений образования

В рамках мероприятия за счет средств местного бюджета запланировано устройство спортивной площадки с элементами полосы препятствий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 276» в г.Гаджиево.

Мероприятие 43.

Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности

учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры

В рамках мероприятия запланированы работы по капитальному ремонту:

- фасада здания Дома офицеров флота г.Гаджиево МБУК «Центр творчества и досуга г.Гаджиево»;

- фасада здания (задней стены) МБУК «Городской Дворец культуры «Современник» г.Снежногорск.

Дом офицеров флота г.Гаджиево (далее - ДОФ) передан в муниципальную собственность ЗАТО Александровск из перечня объектов Министерства обороны Российской Федерации на основании приказа Министерства обороны Российской Федерации от 04.11.2012 № 3436 «О передаче объектов недвижимого имущества в собственность муниципального образования ЗАТО Александровск Мурманской области».

На момент передачи (май 2013 года) здание и помещения ДОФа, вся система жизнеобеспечения (электро – тепло - водоснабжение и водоотведение) находились в  крайне неудовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт здания не проводился с момента его постройки -1968 года. Балансовая стоимость здания – 76,9 млн.рублей, процент физического износа – 78,82%. Характеристика здания:

- общая площадь 5 324 м2,

- этажность: 4 этажа, имеются цоколь и чердачные помещения;

- 1 большой зрительный зал;

- 680 зрительских мест.

В 2014 году проведено экспертное обследование от 16.07.2014 № 8 О/2014 технического состояния здания ДОФа на предмет его дальнейшего использования по назначению. Результаты обследования:

1. Полное разрушение штукатурного слоя цоколя, замачивание и разрушение наружного слоя кладки стен цоколя из силикатного кирпича, разрушение основания.

2. Повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об ограничении работоспособности и снижения несущей способности конструкции.

3. Разрушение штукатурного слоя стен и кирпичной кладки, вызванное протечкой карнизов кровли, отсутствием и протечкой оконных сливов.

4. Козырёк второго входа в здание признан аварийным.

5. Наружные стены, оконные сливы и лестничная клетка приравнены к категории состояния – «неудовлетворительно».

На начало 2017 года разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасада, витража и крыльца ДОФа.

В 2017 году исполняется 60 лет г.Гаджиево. Для проведения торжественно-праздничных мероприятий будет использоваться ДОФ, как единственное в городе культурно-досуговое учреждение, имеющее зрительный зал.

Здание МБУК «Городской Дворец культуры «Современник» г.Снежногорск 1983 года постройки.

В связи с длительной эксплуатацией здания произошло разрушение штукатурки задней стены фасада, которая вздулась и осыпается, обнажена кирпичная кладка, в отдельных местах имеет место разрушение стенового материала – кирпича, вплоть до выкрашивания кирпича на глубину до 10-15 см и более. Это является причиной образования протечек внутри объекта и представляет собой угрозу жизни и здоровью населения.

В целях предотвращения дальнейшего разрушения фасада, усиления безопасности здания, уменьшения потери тепла, приведения здания в эстетический вид требуется срочный капитальный ремонт - облицовка сайдингом задней стены фасада здания.

В 2018 году на реализацию мероприятия в местном бюджете предусмотрены денежные средства в сумме 13, 711 млн. рублей  (3, 990 млн. рублей - за счет средств  местного бюджета, 9, 721 млн. рублей - за счет средств областного бюджета).

Мероприятие 44.

Мероприятия по созданию, развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создается в рамках реализации единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на основании «Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3.12.2014г. № 2446-р.

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Мурманской области № 7 от 26.10.2017 года, в целях обеспечения условий софинансирования мероприятия из бюджета Мурманской области  в местном бюджете на 2018 год предусмотрены средства в сумме 2 000,00 млн.рублей.

Мероприятие 45.

Строительство детского сада на 140 мест в г.Полярный

Доступность дошкольного образования для детей от года до 6 лет составляет чуть более 80 %.

Остается проблемой обеспечение местами в детских садах детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

В рамках реализации федеральной программы по созданию дополнительных мест для детей ясельного возраста принято решение о строительстве детского сада в г.Полярном ЗАТО Александровск.

В рамках мероприятия в 2018 году запланировано:

- поставка на государственный кадастровый учет земельного участка для строительства детского сада;

- проведение работ по привязке проектной документации.

Мероприятие 46.

Выполнение работ по созданию проекта перехода на закрытую систему теплоснабжения ЗАТО Александровск

Согласно пункту 9 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с  1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

В целях соблюдения вышеуказанной нормы, в 2018 году запланированы работы  по созданию проекта перехода на закрытую систему теплоснабжения г.Снежногорска ЗАТО Александровск.

Мероприятие 47.

Строительство  общественного кладбища на территории муниципального образования ЗАТО Александровск

В 2016 году в связи с выведением из состава ЗАТО Александровск села Белокаменка в Кольский район возникла необходимость строительства нового кладбища, так как единственное действующее кладбище, находящееся ранее на территории ЗАТО Александровск, расположено в селе Белокаменка.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЗАТО Александровск полномочиями органов местного самоуправления является организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Под строительство нового кладбища предусматривается выбор земельного участка, разработка проектной документации.

Мероприятие 48.

Строительство пешеходного моста (г.Полярный, ул.Моисеева - ул.Душенова)

Мероприятие предусматривает строительство в г.Полярном ЗАТО Александровск пешеходного моста взамен закрытого аварийного деревянного моста, соединяющего два микрорайона города.

В 2018 году в рамках мероприятия предусмотрено проведение геодезических изысканий, разработка проектно-сметной документации на строительство объекта.

Мероприятие 49.

Адаптация муниципальных учреждений образования (устройство пандусов, поручней, расширение дверных проемов, реконструкция мест общего пользования)

В рамках мероприятия запланировано приобретение оборудования и проведение ремонтных работ по обеспечению доступа маломобильных групп населения в МБОУ ДДТ «Дриада», расположенного по адресу г.Снежногорск, ул.Октябрьская, д.12.

Мероприятие 50.

Благоустройство дворовых и общественных территорий городов и населенного пункта ЗАТО Александровск

В 2017 году стартовал правительственный Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», который рассчитан до 2022 года.

Цель проекта - благоустройство всех населённых пунктов России с обязательным учётом мнения граждан.

В целях реализации мероприятия администрацией ЗАТО Александровск в 2017 году проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, составлены паспорта благоустройства на каждый объект, проведен анализ и выявлена степень нуждаемости в благоустройстве каждой территории.

По итогам инвентаризации и с учетом заявок жителей многоквартирных домов утверждены дворовые и общественные территории для благоустройства в 2018 году:

- дворовая территория домов №№88-89 по улице Душенова в г.Гаджиево;

- дворовая территория домов №№12-19 по улице Мира-Октябрьская в г.Снежногорск;

- общественная территория «Площадка на нижней террасе по улице Октябрьская в районе домов №№ дома 15-19- мкр.Скальный г.Снежногорск».

3. Обеспечение социальных гарантий и компенсаций граждан

Мероприятие 1.

Переселение граждан из ЗАТО Александровск

Одной из социально-значимых является  проблема обеспечения жильем граждан за пределами ЗАТО.

В ЗАТО Александровск в очереди на получение жилья за пределами  ЗАТО состоит:

- по состоянию на  01 января 2010 года  4 150 семей (в них 9 310 человек),

- по состоянию на  01 января 2015 года  4 083 семьи (в них 8 224 человека).

До 01.01.2015 обеспечение граждан, имеющих право на переселение из ЗАТО, осуществлялось путем предоставления жилых помещений за пределами ЗАТО.

С 01 января 2015 существенно изменились правила оказания вышеуказанной меры государственной поддержки.

Так, гражданам, прекратившим трудовые или служебные отношения с расположенными на территории ЗАТО организациями, государственными, муниципальными организациями или организациями, по основаниям, не связанным с виновными действиями работника или служащего, или в связи с назначением пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом выработки такими гражданами стажа работы или службы не менее 15 лет, предоставляется социальная выплата, подтверждаемая государственным жилищным сертификатом, являющимся именным документом, выдаваемым в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Вопрос о предоставлении социальной выплаты гражданам, поставленным на учет до дня вступления в силу изменения законодательства в целях их переселения из закрытого административно-территориального образования ЗАТО Александровск, решается в порядке очередности исходя из времени принятия решения о постановке их на указанный учет.

4. Основная  ц#G0ель и задачи Программы

Основная цель Программы - создание финансовых и организационно-хозяйственных условий для устойчивого социально-экономического развития ЗАТО Александровск и  повышения уровня жизни населения.

Для этого необходимо решение основных задач:

- обеспечение безопасного и стабильного функционирования объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и инженерно-технических объектов, создание финансовых и организационно-хозяйственных условий для  экономии  тепловой энергии;

- создание финансовых и  организационно-хозяйственных условий для приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения, повышение надежности предоставления и обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг для населения;

- обеспечение стабильного функционирования и совершенствование объектов системы здравоохранения, создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения;

- обеспечение стабильного функционирования и совершенствование объектов системы физической культуры и спорта, создание условий для дальнейшего развития массовых видов спорта среди детей и взрослого населения;

- обеспечение безопасного и стабильного функционирования и совершенствование объектов системы образования,  создание качественных условий обучения для  учащихся, воспитанников, работников учреждений  системы  образования;

- обеспечение стабильного функционирования и совершенствования объектов системы культуры; создание условий для повышения уровня культурного и духовного развития населения;

- обеспечение социальных гарантий и компенсаций гражданам в области жилищных прав на получение жилья за пределами ЗАТО.

5. Система программных мероприятий

Объекты реконструкции, капитального строительства и ремонта

- Реконструкция городских сетей теплоснабжения и переключение объектов              жилого фонда г.Полярный на 302 теплоцентраль.

- Строительство трансформаторной  2*1000кВ.А подстанции и магистральных             сетей электроснабжения (г.Гаджиево).

- Строительство автомобильной дороги по ул.Гаджиева в г.Полярный.

- Реконструкция (расширение) кладбища в селе Белокаменка.

- Строительство пристройки плавательного бассейна к школе на 1226 учащихся в г.Снежногорск.

- Реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорск.

- Реконструкция детского сада № 11 г.Полярный.

- Реконструкция жилого дома 32 под детский сад в г.Гаджиево.

- Разработка проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) с биологической очисткой в г.Снежногорске, предпроектные работы.

- Проектирование и устройство очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в ручей Безымянный №3 г.Снежногорск.

- Строительство детского сада на 300 мест в г.Гаджиево.

- Приобретение, установка, ремонт и замена приборов учета тепла, воды и электроэнергии в учреждениях культуры.

- Капитальный ремонт помещений в здании по адресу г.Гаджиево, ул.Душенова, дом № 89 А.

- Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул.Гаджиево в г.Гаджиево.

- Диспетчеризация лифтовой диспетчерской связи, г.Снежногорск.

- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Александровск (пассажирских лифтов жилых домов в г.Гаджиево).

- Капитальный ремонт кровли и систем вентиляции, отопления водоснабжения и центральной лестницы МОУ ООШ  № 1 в г.Полярный.

- Капитальный ремонт помещений МОУ ДОД Дом детского творчества в г.Полярный.

- Капитальный ремонт помещений гимназии в г.Полярный.

- Капитальный ремонт фасада МОУ СОШ  № 276  г.Гаджиево.

- Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ  № 266  г.Снежногорск.

- Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ  № 269  г.Снежногорск.

- Капитальный ремонт фасада детского сада № 13 в г.Полярный.

- Капитальный ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории МДОУ № 1 г. Полярный.

- Капитальный ремонт фасада МДОУ № 3  г.Полярный.

- Капитальный ремонт кровли, фасада  и здания СОК «Канск» МОУ ДОД ДЮСШ  г.Полярный.

- Капитальный ремонт фасада и крылец МОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск.

- Капитальный ремонт помещений Детской школы искусств в г.Полярный.

- Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул.Колышкина, д.114-А в г.Гаджиево.

- Капитальный ремонт центральной лестницы ГЦК «Север» в г.Полярный (в том числе проведение технической экспертизы, разработка проектно-сметной             документации).

- Капитальный ремонт кровли здания МУК «Объединенная городская библиотека «Центр-Книга»  в г.Снежногорск.

- Капитальный ремонт помещения № 1 архива по адресу ул.П.Стеблина, дом 18 в г.Снежногорск.

- Капитальный ремонт кровли МДОУ № 4  г.Полярный.

- Капитальный ремонт ограждения МДОУ № 4 г.Полярный.

- Капитальный ремонт кровли и дощатых полов в ФОК МОУ ДОД ДЮСШ  № 2 г.Снежногорск.

- Капитальный ремонт фасада МОУ ДОД ДДТ г.Снежногорск.

- Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности         учреждений системы образования.

- Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности            учреждений системы образования.

- Аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли МБОУ СОШ №266, г.Снежногорск, ул.Флотская, д.10.

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов           ЗАТО Александровск.

- Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждений системы образования.

- Обеспечение благоустройства территории учреждений образования.

- Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

- Мероприятия по созданию, развитию и организации эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

- Строительство детского сада на 140 мест в г.Полярный.

- Выполнение работ по созданию проекта перехода на закрытую систему теплоснабжения ЗАТО Александровск.

- Строительство общественного кладбища на территории муниципального образования ЗАТО Александровск.

- Строительство пешеходного моста (г.Полярный, ул.Моисеева - ул.Душенова).

- Адаптация муниципальных учреждений образования (устройство пандусов, поручней, расширение дверных проемов, реконструкция мест общего пользования).

- Благоустройство дворовых и общественных территорий городов и населенного пункта ЗАТО Александровск.

Обеспечение социальных гарантий и компенсаций граждан

1.  Переселение граждан из ЗАТО Александровск.

6. Финансовое обеспечение Программы

Для реализации Программы необходимы финансовые средства                                           в сумме 1 705 293,807 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета  -  1 008 007,719 тыс.рублей,

- местного бюджета          -  437 415,610 тыс.рублей,

- областного бюджета      -  259 870,478 тыс.рублей.

Бюджет Программы на 2010-2020 годы представлен в П#M12293 0 901827128 2028685173 106 80 6 181565681 3548211634 4045069582 857934171ППП

риложении к Программе «Перечень мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2020 годы»#S.

Объемы финансирования Программы:

-  в 2010-2017 годах соответствуют показателям, утвержденным в составе местного бюджета ЗАТО Александровск, отчетам об исполнении местного бюджета ЗАТО Александровск,

- в 2018-2020 годах носят  прогнозный  характер,  и могут  корректироваться с  учетом  возможностей  федерального, местного и областного бюджетов.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- повышение надежности и улучшение качества теплоснабжения, снижению затрат на производство тепла, экономия денежных средств населения, бюджетных организаций и иных потребителей за счет сокращения расхода тепловой энергии,

- снижение процента износа инженерных систем жизнеобеспечения, обеспечение их безаварийной работы,

- обеспечение населения жильем в ЗАТО Александровск,

- повышение качества и надежности оказываемых жилищно-коммунальных услуг, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям стандарта качества,

- повышение качества оказываемых медицинских услуг населению,

- повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, доведение норматива обеспеченности спортивными залами составит 62,0 % с учетом роста численности населения на 102,0%,

- развитие массовых видов спорта, профилактика заболеваний, укрепление здоровья населения,

- повышения уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями до 71 места на 100 детей;

- снижение процента износа отдельных зданий системы образования, обеспечение их безаварийной работы,

- снижение процента износа отдельных зданий системы культуры, обеспечение их безаварийной работы,

- создание 531 нового рабочего места, снижение безработицы,

- обеспечение социальных гарантий и компенсаций гражданам в области жилищных прав на получение жилья за пределами ЗАТО.

8. Механизм реализации Программы

Реализацию Программы  обеспечивает заказчик Программы - администрация             ЗАТО Александровск, которая устанавливает сроки  исполнения мероприятий Программы и объем их финансирования, заключает муниципальные контракты и координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы.

Отбор исполнителей работ (услуг) и поставщиков продукции по каждому                   программному мероприятию осуществляется в  порядке, установленном действующим законодательством.

9.  Контроль за выполнением Программы

Контроль за выполнением Программы, целевым и эффективным использованием выделенных на ее реализацию средств осуществляют администрация ЗАТО Александровск,  Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

Сокращения, принятые в Программе:

ВОЗ – водоохранная зона.

ГОСТ – государственный стандарт.

ГЦК – городской центр культуры.

ЗАТО – закрытое административно - территориальное образование.

ЗСО – зона санитарной охраны.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

КОС – канализационные  очистные сооружения.

КПП – контрольно-пропускной пункт.

МДОУ -  муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

МОУ ООШ - муниципальное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа.

МОУ СОШ - муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.

МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.

МОУ ДОД ДДТ - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества

МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей.

МОУ ДОД ДЮСШ - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа.

МОУ ДОД ЦДОД - муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр дополнительного образования для детей.

МУК - муниципальное учреждение культуры.

ОМДТ – отдел молодежного досуга и творчества.

ПДК – предельно-допустимая концентрация.

ПЗП – прибрежная защитная полоса.

ПСД – проектно-сметная документация

СанПиН – санитарные правила и нормативы.

САРТ- система автоматического регулирования температуры.

СОК – спортивно-оздоровительный комплекс.

ТК – тепловая камера.

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс.