Приложение № 1

к распоряжению администрации

ЗАТО Александровск

от «11» апреля 2014 г. № 170-р

**СОСТАВ**

**комиссии по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории ЗАТО Александровск**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:Заместитель председателякомиссииСекретарь комиссииЧлены комиссии: | Мазитов Ильяс Аюпович, заместитель главы администрации ЗАТО Александровск по общим вопросамБекарев Александр Матвеевич, начальник МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО АлександровскСкорый Иван Адамович, ведущий специалист ГО МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО Александровск- Гречкосей Валентина Петровна., начальник Управления муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск;- Проскурин Денис Викентьевич, директор МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск»;- Герасимов Анатолий Иванович, директор УМПП «Горэлектросеть»;- Поспелов Владимир Николаевич, директор МУП ЖКХ «База механизации»;- Човган Александр Васильевич, начальник МАУО «Хозяйственно-эксплуатационная контора»;- Телегин Сергей Борисович, ведущий аналитик управления КС и МП администрации ЗАТО Александровск;- Демина Наталья Николаевна, начальник отдела санитарно-эпидемиологического контроля Межрегионального управления № 120 ФМБА России (по согласованию);- Белоножко Любовь Николаевна, заведующая лабораторией отделения обеспечения санитарного надзора ФГБУЗ ЦГ и Э № 120 ФМБА России (по согласованию);- Горбунова Наталья Валентиновна, инженер по охране окружающей среды ОАО «Водоканал» (по согласованию);- Мельник Анатолий Анатольевич, директор ООО «Гранит-Авто» (по согласованию); - Тимохин Василий Викторович, генеральный директор ООО «Транс-Авто» (по согласованию);- Афанаскин Роман Анатольевич, директор ООО «Управляющая компания «Комфорт» (по согласованию);- Чичканев Александр Иванович, директор ООО «Управляющая компания» г. Гаджиево (по согласованию);- Солдатов Александр Дмитриевич, директор ООО «Энергосервис» г. Полярный (по согласованию); |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к распоряжению администрации

ЗАТО Александровск

от «11» апреля 2014 г. № 170-р

**П Л А Н**

**организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод**

**на территории ЗАТО Александровск на 2014 год**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок выполне-ния** | **Ответственный** **за выполнение** | **Отметка** **о выполне-нии** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение опасных участков на территории ЗАТО Александровск, подверженных подтоплению в период весеннего половодья. | до 14.04 | Начальник МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО Александровск |  |
| 2. | Заседания комиссии по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории ЗАТО Александровск по вопросам:- уточнение сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО Александровск:- создание в территориальных округах оперативных экологических групп, анализ работы групп; - создание в территориальных округах групп быстрого реагирования на ликвидацию последствий паводка в жилом секторе.- уточнение персонального состава аварийных бригад (звеньев) для выполнения неотложных работ по безаварийному пропуску паводковых вод;- организация постоянного контроля над состоянием опасных участков, подверженных подтоплению;- выдача заданий арендаторам на уборку от снега придомовой территории;- обеспечение выполнения превентивных противопаводковых мероприятий. | до 10.04.с 10.04.еженедельнодо окончания весеннего половодья | Председатель комиссии по организации безаварийного пропуска паводковых водна территории ЗАТО Александровск(далее - комиссия по паводку) |  |
| 3. | Заключить договор с ФГБУЗ ЦГ и Э № 120 ФМБА России на проведение производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой в систему питьевого водоснабжения г. Снежногорск. | до 10.04. | РуководителиООО «Комфорт»,МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 4. | Разработка и представления в комиссию планов организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в организациях. | до 10.04. | Руководители организацийЗАТО Александровск |  |
| 5. | Направление писем руководителям образовательных учреждений о подаче заявок на вывоз снега с территорий образовательных учреждений | до 07.04 | Начальник УМС |  |
| 6. | Разработка и представления в комиссию планов графиков выполнения противопаводковых работ:- уборки и вывоз снега с придомовых территорий населенных пунктов;- уборка и вывоз снега с территорий образовательных учреждений;- очистка коллекторов для прохода талых вод | до 10.04. | Руководители Управляющих компаний,МУП ЖКХ «База механизации»,МАУО «Хозяйственно-эксплуатационная контора»,ООО «Гранит-Авто»,ООО «Гранит-ЖилСервис»,ООО «Транс-Авто»,ООО «Жилсервис» |  |
| 7. | Работа оперативных экологических групп:- уточнение перечня объектов, представляющих экологическую опасность и находящихся в зонах возможного подтопления (склады токсичных веществ и горюче-смазочных материалов, накопители промышленных и сельскохозяйственных отходов, сточных вод, станции очистки сточных вод, очистные сооружения, места хранения техники и вооружения, и иные загрязнители вод, расположенные в водоохранных зонах водных объектов и в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);- обследование территорий земельных участков примыкающих к водным объектам и находящимся непосредственно в водоохранных зонах на предмет наличия факторов, способных оказать негативное воздействие на водные объекты - питьевые озера (места хранения отходов, территории загрязненные ГСМ, химическими веществами и т.п.) с составлением акта обследования;- выявление организаций, создавших экологическую опасность для источников питьевой воды;- принятие административных мер к организациям-нарушителям экологического благополучия;- принуждение организаций-нарушителей к устранению выявленных замечаний, с привлечением органов прокуратуры.  | до 15.04.до 26.04.апрель-июньапрель-июньапрель-июнь | Председатель комиссиипаводкуРуководители оперативных экологических групп  |  |
| 8. | Очистка территории населенных пунктов и гаражных кооператив от мусора и представления в комиссию планов графиков уборки свалок.Ликвидация стихийных и несанкционированных свалок. | до 14.04. | МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск»,ООО «Управляющая компания «Комфорт»,ООО «Управляющая компания»г. Гаджиево,ТСЖ г. Полярный, ООО «Гранит-Авто»,ООО «Гранит-ЖилСервис»,МУП ЖКХ «База механизации»,ООО «Транс-Авто»,ООО «ЖилСервис» |  |
| 9. | Дезинфекция выгребных ям, емкостей – накопителей стоков. | до 19.04. | РуководителиОАО «Водоканал»,МУП ЖКХ «База механизации», организаций ЗАТО Александровск |  |
| 10. | Выявление и организация устранение всех возможных источников загрязнения зоны санитарной охраны водоисточников.Выполнение мероприятий по недопущению переполнения талыми водами отстойников и накопителей канализационных систем. | до 19.04. | РуководителиОАО «Водоканал»,МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 11. | Проверка сил и средств обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на готовность к действиям по предотвращению ЧС. | до 19.04. | Председатель комиссиипо паводку,руководители организацийЗАТО Александровск |  |
| 12. | Создание необходимого аварийного запаса материалов, инвентаря, механизмов, средств водоотлива, спасательных средств для обеспечения аварийных бригад выполняющих неотложных работ по пропуску паводковых вод. | до 26.04. | РуководителиМКУ «Центр по ГО и ЧС»ЗАТО Александровск,ОАО «Водоканал»,ООО «Управляющая компания «Комфорт»,ООО «Гранит-Авто»,ООО «Гранит-ЖилСервис»,ООО «Управляющая компания» г. Гаджиево,МУП ЖКХ «База механизации»,ТСЖ г. Полярный, ООО «Транс-Авто»,ООО «ЖилСервис»  |  |
| 13. | Проверка готовности и при необходимости очистка дренажных сооружений, отстойников, накопителей, конрольно-измерительной аппаратуры и систем дождевой канализации. | до 14.04 | РуководителиОАО «Водоканал»,МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 14. | Создание запасов средств для обеззараживания питьевой воды. Обеспечение безопасной эксплуатации водонасосных станций, дренажных сооружений, отстойников, накопителей, систем дождевой канализации. | до 26.04.апрель-июнь | РуководителиОАО «Водоканал»,МУП ЖКХ «База механизации», |  |
| 15. | Организация круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц в организациях в период активного таяния снега.Обеспечение дежурного персонала средствами передвижения и оперативной связи.Оперативное доведение информации до должностных лиц.Организация круглосуточного контроля за состоянием сооружений, наблюдения за уровнем воды в водоемах, колодцах, накопителях, каналах и т.п., выявление протечек и зон повышенной фильтрации. | с 27.04 по 31.05 | РуководителиМКУ «Центр по ГО и ЧС»ЗАТО Александровск,МУП ЖКХ «База механизации»,ОАО «Водоканал»,ООО «Управляющая компания «Комфорт»,ООО «Управляющая компания» г. Гаджиево,ТСЖ г. Полярный,ООО «Гранит-ЖилСервис»,ООО «ЖилСервис» |  |
| 16. | Выполнение мероприятия, снижающие угрозу затопления талыми водами помещений, оборудования и подвалов:- очистка от снега кровли зданий, работниками, допущенными к верхолазным работам;- удаление снега от цоколей зданий, трансформаторных подстанций и т.п.;- очистка колодцев ливнёвой канализации;- очистка стоков у жилых и производственных зданиях. | апрель-май | Руководители организацийЗАТО Александровск |  |
| 17. | Проверка состояния водонасосных станций. Расчистка мест водозаборов от возможных заторов льда. | апрель-май | РуководителиОАО «Водоканал»,МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 18. | Уборка и вывоз снега с обочин автомобильных дорог на территории ЗАТО Александровск. | апрель | Руководители7-ого участка Кольского ГОУ ДРСП,МУП ЖКХ «База механизации»,ООО «Гранит-Авто»,ООО «Транс-Авто» |  |
| 19. | Уборка снега с кровель и удаление сосулек с жилых домов, зданий промышленного и социального назначения. | апрель | Руководители организаций,Управляющих компаний,МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО Александровск |  |
| 20. | Введение повышенного режима обеззараживания питьевой воды. Обеспечение содержания остаточного хлора в воде перед подачей ее в разводящие сети населенных пунктов в пределах 0,5-0,7 мг/л с почасовым определением остаточного хлора на сооружениях водоподготовки в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». | апрель-июнь | РуководителиРУ № 120 ФМБА России,ОАО «Водоканал»,МУП ЖКХ «База механизации», |  |
| 21. | Организация мониторинг качества питьевой воды.При наличии угроз загрязнения, провести внеплановые проверки систем питьевого водоснабжения, по согласованию с органами прокуратуры. | апрель-июнь | РуководительРУ № 120 ФМБА России |  |
| 22. | Обеспечение эффективной работы очистных сооружений систем канализации. | апрель-июнь | РуководителиФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России, МУП ЖКХ «База механизации»,ОАО «Водоканал» |  |
| 23. | Принятие мер по предотвращению смыва паводковыми водами загрязняющих и токсичных веществ в водные объекты.Выполнение водоохранных мероприятий в зонах санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:- водозабор на р. Сайда;- водозабор на оз. Большое Оленье. | апрель-июнь | РуководителиЦОРАО - отделение Сайда Губа СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО»;УМС администрации ЗАТО Александровск,УМТЭП г. Снежногорск,гаражного городка № 5, магазина «Строительные материалы» ООО «Бавария Плюс» |  |
| 24. | Предотвращение сброса неочищенных и необеззараженных промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. | апрель-июнь | Руководители организаций ЗАТО Александровск |  |
| 25. | Обеспечение эффективной работы очистных сооружений канализации. | апрель-июнь | РуководителиМУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 26. | Работа групп по управлению аварийными бригадами (звеньями) для выполнения неотложных работ по пропуску паводковых вод.Выполнение аварийными бригадами (звеньями) работ по безаварийному пропуску паводковых вод. | апрель-июнь | Председатель комиссии по паводку,РуководителиМКУ «Центр по ГО и ЧС»ЗАТО Александровск,МУП ЖКХ «База механизации»,УМПП «Горэлектросеть»,ОАО «Водоканал»,ООО «Гранит-Авто»,ООО «Гранит-ЖилСервис»,ООО «Транс-Авто»,ООО «Управляющая компания «Комфорт»,ООО «Управляющая компания» г. Гаджиево,ООО «Энегосервис»,ООО «ЖилСервис»,ТСЖ г. Полярный  |  |
| 27. | Комиссионные внеплановые проверка санитарного состояния источников водоснабжения и территории в пределах санитарных и водоохранных зон в связи с возможным загрязнением в период весеннего половодья. | апрель-июнь | Председатель комиссии по паводку,РуководительРУ № 120 ФМБА России |  |
| 28. | Организация подвоза спецавтотранспортом на объекты социально-бытового назначения, в т.ч. детские образовательные и лечебно-профилактические учреждения в случае несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормам. | апрель-июнь | РуководителиМКУ «Центр по ГО и ЧС»ЗАТО Александровск,ФГБУЗ ЦГ и Э № 120 ФМБА России,СПЧ № 1, 3, 4, 8 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России»,Управление образованияадминистрации ЗАТО Александровск |  |
| 29. | Информирование населения о вводимых ограничениях подачи питьевой воды, организации подвоза питьевой воды и принимаемых мерах. | апрель-июнь | Главный врач ФГБУЗ ЦГ и Э № 120 ФМБА России,МКУ «Центр по ГО и ЧС»ЗАТО Александровск,МКПИ «А медиа» ЗАТО Александровск |  |
| 30. | Организация постоянного контроля за состоянием водопроводных и канализационных сетей, стоков, ливнёвой канализации и кюветов для отвода талых вод. | апрель-июнь | РуководителиОАО «Водоканал»,МУП ЖКХ «База механизации»,ООО «Управляющая компания «Комфорт»,ООО «Управляющая компания» г. Гаджиево,ТСЖ г. Полярный |  |
| 31. | Организация взаимодействия с органами военного управления по безаварийному пропуску паводковых вод | апрель-июнь | Начальник МКУ «Центр по ГО и ЧС»ЗАТО Александровск |  |
| 32. | Организация систематического контроля:- за безаварийным пропуском талых вод на участке развилки автодороги к н.п. Оленья Губа;- за техническим состоянием моста через реку Кулонга в предпаводковый период и во время паводка. | апрель-июнь | Председатель комиссии по паводку,РуководителиОАО «Водоканал»,7-го участка Кольского ГОУ ДРСП |  |
| 33. | Организация постоянного наблюдения за уровнем воды в питьевом озере н.п. Оленья Губа для предупреждения подтопления автодорог. | апрель-июнь | РуководительОАО «Водоканал» |  |
| 34. | Расчистка стеснения русла ручья, возможных заторов льда в районе питьевого озера Безымянное н.п. Оленья Губа.Расчистка (обваловка) угрожаемых участков подтопления автодорог в районе питьевого озера Безымянное н.п. Оленья Губа. | апрель-июнь | Руководитель МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 35. | Принятие необходимых мер по предупреждению безаварийного пропуска паводка на объектах, находящихся в зонах возможного затопления и представляющих экологическую опасность.Предотвращение подтопления объектов вредного производства, складов токсичных веществ, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, накопителей промышленных отходов, сточных вод, станций очистки сточных вод, очистных сооружений, расположенных в водоохранных зонах водных объектов и в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. | апрель-июнь | Руководители организацийЗАТО Александровск |  |
| 36. | Сбор и удаление:- горюче-смазочных материалов на территориях складов, хранилищ и автохозяйств;- химических и токсичных веществ с территории складов. | апрель-июнь | Руководители организаций ЗАТО Александровск |  |
| 37. | Предотвращение сброса талых вод, содержащих загрязняющие, токсичные вещества и отходы ГСМ в водоемы. | апрель-июнь | Руководители организацийЗАТО Александровск |  |
| 38. | Сбор информации о возможной паводковой обстановке на территории ЗАТО Александровск и оценка обстановки. Направление информации о возникновении аварийных ситуаций, связанных с возможностью загрязнения водных объектов в Управление «Росприроднадзора по Мурманской области» (телефон/факс 8 (8152) 23-10-26, 25-09-15 – в рабочее время, 921-281-50-64 – дежурный по Управлению – круглосуточно) | апрель-июнь | Председатель комиссии по паводку,ОД ЕДДСМКУ «Центр по ГО и ЧС»ЗАТО Александровск,ДДС организаций |  |
| 39. | Контроль за состоянием возможного подтопления электрических, тепловых и газовых сетей и оборудования.Принятие мер по предотвращению подтопления. | апрель-июнь | Руководители РЭС «Александровский» филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго», УМТЭП г. Полярный, Снежногорский район Мурманэнергосбыт,УМПП «Горэлектросеть»,Гаджиевского района ГОУТП «ТЭКОС»,производственного участка г. Гаджиево Кольского филиала ОАО «Мурманоблгаз»,ООО «Энергосервис»,организацийЗАТО Александровск |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к распоряжению администрации

ЗАТО Александровск

от «11» апреля 2014 г. № 170-р

**СВЕДЕНИЯ**

**о силах и средствах, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий**

**на территории ЗАТО Александровск в 2014 году**

| **№ п\п** | **Место****дислокации** | **Ведомстве-нная принадлеж-ность** | **Наименова-ние команд, отрядов, групп, звеньев** | **Время (срок) готовности «ч» +** | **Кол-во л/ соста-ва, чел.** | **Количество техники (ед.), ВСЕГО, в т.ч. по каждому наименованию** | **Ф.И.О.****руководителя** | **Телефон руково-дителя** | **Телефон дежур-ного** | **Факс** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Снежногорск | Филиал «СРЗ «Нерпа» ОАО «ЦС «Звездочка» | Своднаягруппа | В рабочее время «Ч»+0,5В нерабочее время «Ч»+2 часа  | 23в том числе: | 7 | Оганян Аркадий Алексеевич | 6-71-01 | 6-71-65 | 6-71-25 |
| по договору сООО«СеверТранс» | Аварийно-техническое звено | --«»-- | 7 | Бульдозер – 2Экскаватор – 1Самосвал – 2Погрузчик-2 | Музыченко Герман Валерьевич | 6-71-31 | 6-82-45 | - |
| Цех № 9 | Аварийная бригада | --«»-- | 5 | АСИШанцевый инструмент | Тисленко Виталий Анатольевич | 6-71-53 | 6-89-55 | - |
| Цех № 15 | Аварийная бригада | --«»-- | 6 | АСИШанцевый инструмент | Капистка Николай Васильевич | 6-71-55 | 6-86-53 | 6-71-55 |
| Энергопроизводство | Аварийная бригада | --«»-- | 5 | АСИШанцевый инструмент | Кузнецов Владимир Владимирович | 6-71-15 | 6-85-85 | 6-71-15 |
| 2. | г. Снежногорск | ФГБУЗ «ЦГ и Э № 120» ФМБА России | Группа РХБ разведки | --«»-- | 10 | 2Легков. автомобиль – 1ПРЛ – 1 | Антонюк ЕленаВалентиновна | 6-37-13 | 6-37-13 | 6-43-31 |
| 3. | г. Снежногорск | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | БригадаСМП | Немедлен-но | 6 | 2Санитарный автомобиль - 2 | Казаков Анатолий Владимирович | 6-04-58 | 6-18-086-04-07 | 6-03-13 |
| 4. | г. Снежногорск | Снежногорский район Мурманэнер-госбыт | Аварийно-техническая команда по тепловым сетям | В рабочее время «Ч»+0,5В нерабо- чее время «Ч»+2часа | 21 | 5Компрессор. станция-1Экскаватор-1Самосвал-1Насос «Гном»-2 | Тертышный Сергей Михайлович | 6-01-46 | 6-13-43 | 6-10-14 |
| 5. | г. Снежногорск | УМПП «Горэлектро-сеть» | Аварийная бригадапо электросетям  | --«»-- | 5 | 1Передвижная электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 | Герасимов Анатолий Иванович | 6-27-95 | 6-06-22 | 6-15-30 |
| 6. | г. Снежногорск | МУАП «Снежногорское АТП» | Аварийная бригада Автомобильное звено для перевозкиформирований | --«»-- | 103 | 4А-2Бульдозер-1Погрузчик-1 | Михайлов Александр Валентинович | 6-05-66 | 6-04-11 | 6-05-66 |
| 7. | г. Снежногорск | ООО«Гранит-Авто»ООО «Гранит-ЖилСервис» | Ремонтно-дорожная бригада | --«»-- | 26 | 7Автогрейдер-3Шнекоротор-1Погрузчик-2КДМ-1Шанцевый инструмент | МельникАнатолийАнатольевич | 6-44-77,6-17-41,6-10-35 | 6-00-02 | 6-17-41 |
| 8. | г. Снежногорск | 7-й участок Кольского ГОУ ДРСП | Аварийно-техническая команда | --«»-- | 10 | 7КДМ-3Погрузчик-1Шнекоротор-1Грейдер-2 | ВельмакинЕвгенийВикторович | 6-05-71 | 6-05-71 | 6-05-71 |
| 9. | г. Полярный | ОАО«10 СРЗ» | Аварийно-техническое звено | --«»-- | 7 | АСИ Шанцевый инструмент | Герасимов Александр Михайлович | 7-22-98 | 7-55-57 | 7-55-57 |
| 10. | г. Полярный | РЭС«Александровский»Филиала«Кольский» ОАО «Оборон-энерго» | Аварийно-восстановительная бригада по электросетям | --«»-- | 5 | 3Аварийн. автомобиль-1Бульдозер–1Экскаватор– 1 | Мальков Владимир Михайлович | 7-57-077-53-47 | 7-57-39 | 7-57-07 |
| 11. | г. Полярный | ООО«Транс-Авто»  | Аварийно-техническая команда | --«»-- | 14 | 12КДМ-3Автогрейдер -2Самосвал -6Бульдозер -1 | Тимохин Василий Викторович | 7-10-20 | 7-15-97 | 7-10-20 |
| 12. | г. Полярный | УМТЭП | Аварийно-техническая команда по тепловым сетям | --«»-- | 21 | 3Компрессор. станция-1Насос «Гном»-2 | Войкин Андрей Владимирович | 7-60-47 | 7-18-29 | 7-60-47 |
| 13. | г. Полярный | МСЧ №5 филиал ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | БригадаСМП | Немедлен-но | 6 | 2Санитарный автомобиль -2 | Кукушкина Елена Владимировна | 7-51-307-27-42 | 7-12-56 | 7-51-30 |
| 14. | г. Полярный | ОАО «Водоканал» | Аварийно-техническая бригада по водопроводным и канализаци-онным сетям | В рабочее время «Ч»+0,5В нерабочее время «Ч»+2 часа | 10 | 10Бульдозер-3Экскаватор-3Аварийн. автомобиль-1Компрессор-1Мотопомпа -1Насос -1 | ХудяковЕвгенийПавлович | 7-16-14 | 7-06-16 | 7-14-55 |
| 15. | г. Полярный | ООО «ЖилСервис» | Ремонтно-дорожная бригада | --«»-- | 26 | Шанцевый инструмент | Свиридова Елена Алексеевна | 7-39-51 | 7-39-51 | 7-26-30 |
| 16.. | г. Полярный | ООО «Аврора» | Автомобильное звено для перевозкиформирований | --«»-- | 3 | 2А- 2 | Толмачева ЛюдмилаАнатольевна | 7-56-47921-168-35-13 | 921-168-35-13 | 7-56-47 |
| 17. | г. Гаджиево | МУП ЖКХ «База механизации»  | Аварийно-техническая команда | --«»-- | 18 | 12Шнекоротор-1Бульдозер-1Автогрейдер-3Погрузчик-3Трактор-4 | ПоспеловВладимир Николаевич | 4-64-53 | 911-307-95-35 | 4-54-60 |
| 18. | г. Гаджиево | МСЧ № 6Филиал ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | БригадаСМП | Немедлен-но | 3 | 1Санитар. автомобиль-1 | Ефимова Валентина Владимировна | 4-56-45 | 4-50-03 | 4-57-12 |
| 19. | г. Гаджиево | Участок ОАО «Водоканал» | Аварийная бригада по водопроводным и канализации-онным сетям | В рабочее время«Ч»+0,5В нерабочее время «Ч»+2 часа | 7 | 10Бульдозер-3Экскаватор-3Аварийн. автомобиль-1Компрессор-1Мотопомпа -1Насос -1 | Михайлов Анатолий Васильевич | 4-60-49 | 4-60-49 | 4-60-49 |
| 20. | г. Гаджиево | Участок РЭС  «Александровск»Филиала «Кольский» ОАО «Оборонэнерго» | Оперативно-выездная бригада по электросетям | --«»-- | 3 | 1Аварийн. автомобиль -1 | Берлизов Дмитрий Викторович | 4-61-51 | 4-61-51 | 4-61-51 |
| 21. | г. Гаджиево | ГОУТП «ТЭКОС» Гаджиевский район | Аварийно-техническая бригада по тепловым сетям | --«»-- | 7 | 1Аварийн. автомобиль -1 | Поляков Юрий Иванович | 4-60-94,4-60-95 | 4-65-07 | 4-65-04 |
| 22. | г. Гаджиево | Производствен-ный участок Кольского филиала ОАО «Мурманоблгаз» | Аварийная бригада по газовым сетям | --«»-- | 4 | 1Аварийн. автомобиль -1 | Малашкевич Екатерина Ивановна | 3-64-12,4-66-28911-312-99-08 | 4-66-28 | 3-20-45,4-66-28 |
| 23. | г. Гаджиево | ООО «Управляющая компания» | Ремонтно-дорожнаябригада | --«»-- | 15 | Шанцевый инструмент | Чичканев Александр Иванович | 4-57-25 | 4-62-55 | 4-57-25 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **263** | **92** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_