Приложение № 1

к распоряжению администрации

ЗАТО Александровск

от «11» апреля 2014 г. № 170-р

**СОСТАВ**

**комиссии по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории ЗАТО Александровск**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии:  Заместитель председателя  комиссии  Секретарь комиссии  Члены комиссии: | Мазитов Ильяс Аюпович, заместитель главы администрации ЗАТО Александровск по общим вопросам  Бекарев Александр Матвеевич, начальник МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО Александровск  Скорый Иван Адамович, ведущий специалист ГО МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО Александровск  - Гречкосей Валентина Петровна., начальник Управления муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск;  - Проскурин Денис Викентьевич, директор МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск»;  - Герасимов Анатолий Иванович, директор УМПП «Горэлектросеть»;  - Поспелов Владимир Николаевич, директор МУП ЖКХ «База механизации»;  - Човган Александр Васильевич, начальник МАУО «Хозяйственно-эксплуатационная контора»;  - Телегин Сергей Борисович, ведущий аналитик управления КС и МП администрации ЗАТО Александровск;  - Демина Наталья Николаевна, начальник отдела санитарно-эпидемиологического контроля Межрегионального управления № 120 ФМБА России (по согласованию);  - Белоножко Любовь Николаевна, заведующая лабораторией отделения обеспечения санитарного надзора ФГБУЗ ЦГ и Э № 120 ФМБА России (по согласованию);  - Горбунова Наталья Валентиновна, инженер по охране окружающей среды ОАО «Водоканал» (по согласованию);  - Мельник Анатолий Анатольевич, директор ООО «Гранит-Авто» (по согласованию);  - Тимохин Василий Викторович, генеральный директор ООО «Транс-Авто» (по согласованию);  - Афанаскин Роман Анатольевич, директор ООО «Управляющая компания «Комфорт» (по согласованию);  - Чичканев Александр Иванович, директор ООО «Управляющая компания» г. Гаджиево (по согласованию);  - Солдатов Александр Дмитриевич, директор ООО «Энергосервис» г. Полярный (по согласованию); |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к распоряжению администрации

ЗАТО Александровск

от «11» апреля 2014 г. № 170-р

**П Л А Н**

**организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод**

**на территории ЗАТО Александровск на 2014 год**

| **№ п/п** | | **Наименование мероприятий** | **Срок выполне-ния** | **Ответственный**  **за выполнение** | **Отметка**  **о выполне-нии** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Определение опасных участков на территории ЗАТО Александровск, подверженных подтоплению в период весеннего половодья. | до 14.04 | Начальник МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО Александровск |  |
| 2. | | Заседания комиссии по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории ЗАТО Александровск по вопросам:  - уточнение сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО Александровск:  - создание в территориальных округах оперативных экологических групп, анализ работы групп;  - создание в территориальных округах групп быстрого реагирования на ликвидацию последствий паводка в жилом секторе.  - уточнение персонального состава аварийных бригад (звеньев) для выполнения неотложных работ по безаварийному пропуску паводковых вод;  - организация постоянного контроля над состоянием опасных участков, подверженных подтоплению;  - выдача заданий арендаторам на уборку от снега придомовой территории;  - обеспечение выполнения превентивных противопаводковых мероприятий. | до 10.04.  с 10.04.  еженедельно  до окончания весеннего половодья | Председатель комиссии по организации безаварийного пропуска паводковых вод  на территории  ЗАТО Александровск  (далее - комиссия по паводку) |  |
| 3. | | Заключить договор с ФГБУЗ ЦГ и Э № 120 ФМБА России на проведение производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой в систему питьевого водоснабжения г. Снежногорск. | до 10.04. | Руководители  ООО «Комфорт»,  МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 4. | | Разработка и представления в комиссию планов организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод в организациях. | до 10.04. | Руководители организаций  ЗАТО Александровск |  |
| 5. | | Направление писем руководителям образовательных учреждений о подаче заявок на вывоз снега с территорий образовательных учреждений | до 07.04 | Начальник УМС |  |
| 6. | | Разработка и представления в комиссию планов графиков выполнения противопаводковых работ:  - уборки и вывоз снега с придомовых территорий населенных пунктов;  - уборка и вывоз снега с территорий образовательных учреждений;  - очистка коллекторов для прохода талых вод | до 10.04. | Руководители  Управляющих компаний,  МУП ЖКХ «База механизации»,  МАУО «Хозяйственно-эксплуатационная контора»,  ООО «Гранит-Авто»,  ООО «Гранит-ЖилСервис»,  ООО «Транс-Авто»,  ООО «Жилсервис» |  |
| 7. | | Работа оперативных экологических групп:  - уточнение перечня объектов, представляющих экологическую опасность и находящихся в зонах возможного подтопления (склады токсичных веществ и горюче-смазочных материалов, накопители промышленных и сельскохозяйственных отходов, сточных вод, станции очистки сточных вод, очистные сооружения, места хранения техники и вооружения, и иные загрязнители вод, расположенные в водоохранных зонах водных объектов и в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);  - обследование территорий земельных участков примыкающих к водным объектам и находящимся непосредственно в водоохранных зонах на предмет наличия факторов, способных оказать негативное воздействие на водные объекты - питьевые озера (места хранения отходов, территории загрязненные ГСМ, химическими веществами и т.п.) с составлением акта обследования;  - выявление организаций, создавших экологическую опасность для источников питьевой воды;  - принятие административных мер к организациям-нарушителям экологического благополучия;  - принуждение организаций-нарушителей к устранению выявленных замечаний, с привлечением органов прокуратуры. | до 15.04.  до 26.04.  апрель-июнь  апрель-июнь  апрель-июнь | Председатель комиссии  паводку  Руководители оперативных экологических групп |  |
| 8. | | Очистка территории населенных пунктов и гаражных кооператив от мусора и представления в комиссию планов графиков уборки свалок.  Ликвидация стихийных и несанкционированных свалок. | до 14.04. | МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск»,  ООО «Управляющая компания «Комфорт»,  ООО «Управляющая компания»  г. Гаджиево,  ТСЖ г. Полярный,  ООО «Гранит-Авто»,  ООО «Гранит-ЖилСервис»,  МУП ЖКХ «База механизации»,  ООО «Транс-Авто»,  ООО «ЖилСервис» |  |
| 9. | | Дезинфекция выгребных ям, емкостей – накопителей стоков. | до 19.04. | Руководители  ОАО «Водоканал»,  МУП ЖКХ «База механизации»,  организаций  ЗАТО Александровск |  |
| 10. | | Выявление и организация устранение всех возможных источников загрязнения зоны санитарной охраны водоисточников.  Выполнение мероприятий по недопущению переполнения талыми водами отстойников и накопителей канализационных систем. | до 19.04. | Руководители  ОАО «Водоканал»,  МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 11. | | Проверка сил и средств обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на готовность к действиям по предотвращению ЧС. | до 19.04. | Председатель комиссии  по паводку,  руководители организаций  ЗАТО Александровск |  |
| 12. | | Создание необходимого аварийного запаса материалов, инвентаря, механизмов, средств водоотлива, спасательных средств для обеспечения аварийных бригад выполняющих неотложных работ по пропуску паводковых вод. | до 26.04. | Руководители  МКУ «Центр по ГО и ЧС»  ЗАТО Александровск,  ОАО «Водоканал»,  ООО «Управляющая компания «Комфорт»,  ООО «Гранит-Авто»,  ООО «Гранит-ЖилСервис»,  ООО «Управляющая компания» г. Гаджиево,  МУП ЖКХ «База механизации»,  ТСЖ г. Полярный,  ООО «Транс-Авто»,  ООО «ЖилСервис» |  |
| 13. | | Проверка готовности и при необходимости очистка дренажных сооружений, отстойников, накопителей, конрольно-измерительной аппаратуры и систем дождевой канализации. | до 14.04 | Руководители  ОАО «Водоканал»,  МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 14. | | Создание запасов средств для обеззараживания питьевой воды. Обеспечение безопасной эксплуатации водонасосных станций, дренажных сооружений, отстойников, накопителей, систем дождевой канализации. | до 26.04.  апрель-июнь | Руководители  ОАО «Водоканал»,  МУП ЖКХ «База механизации», |  |
| 15. | | Организация круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц в организациях в период активного таяния снега.  Обеспечение дежурного персонала средствами передвижения и оперативной связи.  Оперативное доведение информации до должностных лиц.  Организация круглосуточного контроля за состоянием сооружений, наблюдения за уровнем воды в водоемах, колодцах, накопителях, каналах и т.п., выявление протечек и зон повышенной фильтрации. | с 27.04 по 31.05 | Руководители  МКУ «Центр по ГО и ЧС»  ЗАТО Александровск,  МУП ЖКХ «База механизации»,  ОАО «Водоканал»,  ООО «Управляющая компания «Комфорт»,  ООО «Управляющая компания» г. Гаджиево,  ТСЖ г. Полярный,  ООО «Гранит-ЖилСервис»,  ООО «ЖилСервис» |  |
| 16. | | Выполнение мероприятия, снижающие угрозу затопления талыми водами помещений, оборудования и подвалов:  - очистка от снега кровли зданий, работниками, допущенными к верхолазным работам;  - удаление снега от цоколей зданий, трансформаторных подстанций и т.п.;  - очистка колодцев ливнёвой канализации;  - очистка стоков у жилых и производственных зданиях. | апрель-май | Руководители организаций  ЗАТО Александровск |  |
| 17. | | Проверка состояния водонасосных станций.  Расчистка мест водозаборов от возможных заторов льда. | апрель-май | Руководители  ОАО «Водоканал»,  МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 18. | | Уборка и вывоз снега с обочин автомобильных дорог на территории ЗАТО Александровск. | апрель | Руководители  7-ого участка Кольского ГОУ ДРСП,  МУП ЖКХ «База механизации»,  ООО «Гранит-Авто»,  ООО «Транс-Авто» |  |
| 19. | | Уборка снега с кровель и удаление сосулек с жилых домов, зданий промышленного и социального назначения. | апрель | Руководители организаций,  Управляющих компаний,  МКУ «Центр по ГО и ЧС» ЗАТО Александровск |  |
| 20. | | Введение повышенного режима обеззараживания питьевой воды. Обеспечение содержания остаточного хлора в воде перед подачей ее в разводящие сети населенных пунктов в пределах 0,5-0,7 мг/л с почасовым определением остаточного хлора на сооружениях водоподготовки в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». | апрель-июнь | Руководители  РУ № 120 ФМБА России,  ОАО «Водоканал»,  МУП ЖКХ «База механизации», |  |
| 21. | | Организация мониторинг качества питьевой воды.  При наличии угроз загрязнения, провести внеплановые проверки систем питьевого водоснабжения, по согласованию с органами прокуратуры. | апрель-июнь | Руководитель  РУ № 120  ФМБА России |  |
| 22. | | Обеспечение эффективной работы очистных сооружений систем канализации. | апрель-июнь | Руководители  ФГБУЗ ЦМСЧ № 120  ФМБА России,  МУП ЖКХ «База механизации»,  ОАО «Водоканал» |  |
| 23. | | Принятие мер по предотвращению смыва паводковыми водами загрязняющих и токсичных веществ в водные объекты.  Выполнение водоохранных мероприятий в зонах санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 2.1.4. 1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:  - водозабор на р. Сайда;  - водозабор на оз. Большое Оленье. | апрель-июнь | Руководители  ЦОРАО - отделение Сайда Губа СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО»;  УМС администрации  ЗАТО Александровск,  УМТЭП г. Снежногорск,  гаражного городка № 5,  магазина «Строительные материалы»  ООО «Бавария Плюс» |  |
| 24. | | Предотвращение сброса неочищенных и необеззараженных промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. | апрель-июнь | Руководители организаций  ЗАТО Александровск |  |
| 25. | | Обеспечение эффективной работы очистных сооружений канализации. | апрель-июнь | Руководители  МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 26. | | Работа групп по управлению аварийными бригадами (звеньями) для выполнения неотложных работ по пропуску паводковых вод.  Выполнение аварийными бригадами (звеньями) работ по безаварийному пропуску паводковых вод. | апрель-июнь | Председатель комиссии  по паводку,  Руководители  МКУ «Центр по ГО и ЧС»  ЗАТО Александровск,  МУП ЖКХ «База механизации»,  УМПП «Горэлектросеть»,  ОАО «Водоканал»,  ООО «Гранит-Авто»,  ООО «Гранит-ЖилСервис»,  ООО «Транс-Авто»,  ООО «Управляющая компания «Комфорт»,  ООО «Управляющая компания» г. Гаджиево,  ООО «Энегосервис»,  ООО «ЖилСервис»,  ТСЖ г. Полярный |  |
| 27. | | Комиссионные внеплановые проверка санитарного состояния источников водоснабжения и территории в пределах санитарных и водоохранных зон в связи с возможным загрязнением в период весеннего половодья. | апрель-июнь | Председатель комиссии по паводку,  Руководитель  РУ № 120 ФМБА России |  |
| 28. | | Организация подвоза спецавтотранспортом на объекты социально-бытового назначения, в т.ч. детские образовательные и лечебно-профилактические учреждения в случае несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормам. | апрель-июнь | Руководители  МКУ «Центр по ГО и ЧС»  ЗАТО Александровск,  ФГБУЗ ЦГ и Э № 120  ФМБА России,  СПЧ № 1, 3, 4, 8  ФГКУ «СУ ФПС № 48  МЧС России»,  Управление образования  администрации  ЗАТО Александровск |  |
| 29. | | Информирование населения о вводимых ограничениях подачи питьевой воды, организации подвоза питьевой воды и принимаемых мерах. | апрель-июнь | Главный врач ФГБУЗ  ЦГ и Э № 120  ФМБА России,  МКУ «Центр по ГО и ЧС»  ЗАТО Александровск,  МКПИ «А медиа»  ЗАТО Александровск |  |
| 30. | Организация постоянного контроля за состоянием водопроводных и канализационных сетей, стоков, ливнёвой канализации и кюветов для отвода талых вод. | апрель-июнь | Руководители  ОАО «Водоканал»,  МУП ЖКХ «База механизации»,  ООО «Управляющая компания «Комфорт»,  ООО «Управляющая компания» г. Гаджиево,  ТСЖ г. Полярный |  |
| 31. | Организация взаимодействия с органами военного управления по безаварийному пропуску паводковых вод | апрель-июнь | Начальник  МКУ «Центр по ГО и ЧС»  ЗАТО Александровск |  |
| 32. | Организация систематического контроля:  - за безаварийным пропуском талых вод на участке развилки автодороги к н.п. Оленья Губа;  - за техническим состоянием моста через реку Кулонга в предпаводковый период и во время паводка. | апрель-июнь | Председатель комиссии  по паводку,  Руководители  ОАО «Водоканал»,  7-го участка Кольского  ГОУ ДРСП |  |
| 33. | Организация постоянного наблюдения за уровнем воды в питьевом озере н.п. Оленья Губа для предупреждения подтопления автодорог. | апрель-июнь | Руководитель  ОАО «Водоканал» |  |
| 34. | Расчистка стеснения русла ручья, возможных заторов льда в районе питьевого озера Безымянное н.п. Оленья Губа.  Расчистка (обваловка) угрожаемых участков подтопления автодорог в районе питьевого озера Безымянное н.п. Оленья Губа. | апрель-июнь | Руководитель  МУП ЖКХ «База механизации» |  |
| 35. | Принятие необходимых мер по предупреждению безаварийного пропуска паводка на объектах, находящихся в зонах возможного затопления и представляющих экологическую опасность.  Предотвращение подтопления объектов вредного производства, складов токсичных веществ, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, накопителей промышленных отходов, сточных вод, станций очистки сточных вод, очистных сооружений, расположенных в водоохранных зонах водных объектов и в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. | апрель-июнь | Руководители организаций  ЗАТО Александровск |  |
| 36. | Сбор и удаление:  - горюче-смазочных материалов на территориях складов, хранилищ и автохозяйств;  - химических и токсичных веществ с территории складов. | апрель-июнь | Руководители организаций ЗАТО Александровск |  |
| 37. | Предотвращение сброса талых вод, содержащих загрязняющие, токсичные вещества и отходы ГСМ в водоемы. | апрель-июнь | Руководители организаций  ЗАТО Александровск |  |
| 38. | Сбор информации о возможной паводковой обстановке на территории ЗАТО Александровск и оценка обстановки.  Направление информации о возникновении аварийных ситуаций, связанных с возможностью загрязнения водных объектов в Управление «Росприроднадзора по Мурманской области» (телефон/факс 8 (8152) 23-10-26, 25-09-15 – в рабочее время, 921-281-50-64 – дежурный по Управлению – круглосуточно) | апрель-июнь | Председатель комиссии по паводку,  ОД ЕДДС  МКУ «Центр по ГО и ЧС»  ЗАТО Александровск,  ДДС организаций |  |
| 39. | Контроль за состоянием возможного подтопления электрических, тепловых и газовых сетей и оборудования.  Принятие мер по предотвращению подтопления. | апрель-июнь | Руководители  РЭС «Александровский»  филиала «Кольский»  ОАО «Оборонэнерго»,  УМТЭП г. Полярный,  Снежногорский район Мурманэнергосбыт,  УМПП «Горэлектросеть»,  Гаджиевского района  ГОУТП «ТЭКОС»,  производственного участка  г. Гаджиево Кольского филиала  ОАО «Мурманоблгаз»,  ООО «Энергосервис»,  организаций  ЗАТО Александровск |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к распоряжению администрации

ЗАТО Александровск

от «11» апреля 2014 г. № 170-р

**СВЕДЕНИЯ**

**о силах и средствах, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий**

**на территории ЗАТО Александровск в 2014 году**

| **№ п\п** | **Место**  **дислокации** | **Ведомстве-нная принадлеж-ность** | **Наименова-ние команд, отрядов, групп, звеньев** | **Время (срок) готовности «ч» +** | **Кол-во л/ соста-ва, чел.** | **Количество техники (ед.), ВСЕГО, в т.ч. по каждому наименованию** | **Ф.И.О.**  **руководителя** | **Телефон руково-дителя** | **Телефон дежур-ного** | **Факс** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Снежногорск | Филиал  «СРЗ «Нерпа»  ОАО «ЦС «Звездочка» | Сводная  группа | В рабочее время «Ч»+0,5  В нерабочее время «Ч»+2 часа | 23  в том числе: | 7 | Оганян  Аркадий  Алексеевич | 6-71-01 | 6-71-65 | 6-71-25 |
| по договору с  ООО  «СеверТранс» | Аварийно-техническое звено | --«»-- | 7 | Бульдозер – 2  Экскаватор – 1  Самосвал – 2  Погрузчик-2 | Музыченко  Герман  Валерьевич | 6-71-31 | 6-82-45 | - |
| Цех № 9 | Аварийная бригада | --«»-- | 5 | АСИ  Шанцевый инструмент | Тисленко  Виталий Анатольевич | 6-71-53 | 6-89-55 | - |
| Цех № 15 | Аварийная бригада | --«»-- | 6 | АСИ  Шанцевый инструмент | Капистка  Николай Васильевич | 6-71-55 | 6-86-53 | 6-71-55 |
| Энергопроизводство | Аварийная бригада | --«»-- | 5 | АСИ  Шанцевый инструмент | Кузнецов  Владимир Владимирович | 6-71-15 | 6-85-85 | 6-71-15 |
| 2. | г. Снежногорск | ФГБУЗ «ЦГ и Э № 120» ФМБА России | Группа РХБ разведки | --«»-- | 10 | 2  Легков. автомобиль – 1  ПРЛ – 1 | Антонюк  Елена  Валентиновна | 6-37-13 | 6-37-13 | 6-43-31 |
| 3. | г. Снежногорск | ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | Бригада  СМП | Немедлен-но | 6 | 2  Санитарный автомобиль - 2 | Казаков  Анатолий Владимирович | 6-04-58 | 6-18-08  6-04-07 | 6-03-13 |
| 4. | г. Снежногорск | Снежногорский район Мурманэнер-госбыт | Аварийно-техническая  команда по тепловым сетям | В рабочее время «Ч»+0,5  В нерабо- чее время  «Ч»+2часа | 21 | 5  Компрессор. станция-1  Экскаватор-1  Самосвал-1  Насос «Гном»-2 | Тертышный  Сергей  Михайлович | 6-01-46 | 6-13-43 | 6-10-14 |
| 5. | г. Снежногорск | УМПП  «Горэлектро-сеть» | Аварийная бригада  по электросетям | --«»-- | 5 | 1  Передвижная электротехническая лаборатория ЭТЛ-10 | Герасимов Анатолий  Иванович | 6-27-95 | 6-06-22 | 6-15-30 |
| 6. | г. Снежногорск | МУАП  «Снежногорское АТП» | Аварийная бригада Автомобильное звено для перевозки  формирований | --«»-- | 10  3 | 4  А-2  Бульдозер-1  Погрузчик-1 | Михайлов Александр Валентинович | 6-05-66 | 6-04-11 | 6-05-66 |
| 7. | г. Снежногорск | ООО  «Гранит-Авто»  ООО «Гранит-ЖилСервис» | Ремонтно-дорожная бригада | --«»-- | 26 | 7  Автогрейдер-3  Шнекоротор-1  Погрузчик-2  КДМ-1  Шанцевый инструмент | Мельник  Анатолий  Анатольевич | 6-44-77,  6-17-41,  6-10-35 | 6-00-02 | 6-17-41 |
| 8. | г. Снежногорск | 7-й участок Кольского  ГОУ ДРСП | Аварийно-техническая  команда | --«»-- | 10 | 7  КДМ-3  Погрузчик-1  Шнекоротор-1  Грейдер-2 | Вельмакин  Евгений  Викторович | 6-05-71 | 6-05-71 | 6-05-71 |
| 9. | г. Полярный | ОАО  «10 СРЗ» | Аварийно-техническое  звено | --«»-- | 7 | АСИ  Шанцевый инструмент | Герасимов Александр Михайлович | 7-22-98 | 7-55-57 | 7-55-57 |
| 10. | г. Полярный | РЭС«Александровский»Филиала  «Кольский» ОАО «Оборон-энерго» | Аварийно-восстановительная бригада по электросетям | --«»-- | 5 | 3  Аварийн. автомобиль-1  Бульдозер–1  Экскаватор– 1 | Мальков  Владимир Михайлович | 7-57-07  7-53-47 | 7-57-39 | 7-57-07 |
| 11. | г. Полярный | ООО  «Транс-Авто» | Аварийно-техническая команда | --«»-- | 14 | 12  КДМ-3  Автогрейдер -2  Самосвал -6  Бульдозер -1 | Тимохин  Василий Викторович | 7-10-20 | 7-15-97 | 7-10-20 |
| 12. | г. Полярный | УМТЭП | Аварийно-техническая команда по тепловым сетям | --«»-- | 21 | 3  Компрессор. станция-1  Насос «Гном»-2 | Войкин  Андрей  Владимирович | 7-60-47 | 7-18-29 | 7-60-47 |
| 13. | г. Полярный | МСЧ №5 филиал ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России | Бригада  СМП | Немедлен-но | 6 | 2  Санитарный автомобиль -2 | Кукушкина  Елена Владимировна | 7-51-30  7-27-42 | 7-12-56 | 7-51-30 |
| 14. | г. Полярный | ОАО  «Водоканал» | Аварийно-техническая бригада по водопроводным и канализаци-онным сетям | В рабочее время «Ч»+0,5  В нерабочее время «Ч»+2 часа | 10 | 10  Бульдозер-3  Экскаватор-3  Аварийн. автомобиль-1  Компрессор-1  Мотопомпа -1  Насос -1 | Худяков  Евгений  Павлович | 7-16-14 | 7-06-16 | 7-14-55 |
| 15. | г. Полярный | ООО  «ЖилСервис» | Ремонтно-дорожная бригада | --«»-- | 26 | Шанцевый инструмент | Свиридова  Елена  Алексеевна | 7-39-51 | 7-39-51 | 7-26-30 |
| 16.. | г. Полярный | ООО  «Аврора» | Автомобильное звено для перевозки  формирований | --«»-- | 3 | 2  А- 2 | Толмачева  Людмила  Анатольевна | 7-56-47  921-168-35-13 | 921-168-35-13 | 7-56-47 |
| 17. | г. Гаджиево | МУП ЖКХ «База механизации» | Аварийно-техническая команда | --«»-- | 18 | 12  Шнекоротор-1  Бульдозер-1  Автогрейдер-3  Погрузчик-3  Трактор-4 | Поспелов  Владимир  Николаевич | 4-64-53 | 911-307-95-35 | 4-54-60 |
| 18. | г. Гаджиево | МСЧ № 6  Филиал ФГБУЗ ЦМСЧ № 120  ФМБА России | Бригада  СМП | Немедлен-но | 3 | 1  Санитар. автомобиль-1 | Ефимова  Валентина Владимировна | 4-56-45 | 4-50-03 | 4-57-12 |
| 19. | г. Гаджиево | Участок  ОАО  «Водоканал» | Аварийная бригада по  водопроводным и канализации-онным сетям | В рабочее время  «Ч»+0,5  В нерабочее время «Ч»+2 часа | 7 | 10  Бульдозер-3  Экскаватор-3  Аварийн. автомобиль-1  Компрессор-1  Мотопомпа -1  Насос -1 | Михайлов  Анатолий Васильевич | 4-60-49 | 4-60-49 | 4-60-49 |
| 20. | г. Гаджиево | Участок РЭС  «Александровск»  Филиала  «Кольский»  ОАО «Оборонэнерго» | Оперативно-выездная бригада по электросетям | --«»-- | 3 | 1  Аварийн. автомобиль -1 | Берлизов  Дмитрий Викторович | 4-61-51 | 4-61-51 | 4-61-51 |
| 21. | г. Гаджиево | ГОУТП «ТЭКОС» Гаджиевский район | Аварийно-техническая бригада по тепловым сетям | --«»-- | 7 | 1  Аварийн. автомобиль -1 | Поляков  Юрий  Иванович | 4-60-94,  4-60-95 | 4-65-07 | 4-65-04 |
| 22. | г. Гаджиево | Производствен-ный участок  Кольского филиала ОАО «Мурманоблгаз» | Аварийная бригада по газовым сетям | --«»-- | 4 | 1  Аварийн. автомобиль -1 | Малашкевич Екатерина Ивановна | 3-64-12,  4-66-28  911-312-99-08 | 4-66-28 | 3-20-45,  4-66-28 |
| 23. | г. Гаджиево | ООО «Управляющая компания» | Ремонтно-  дорожная  бригада | --«»-- | 15 | Шанцевый инструмент | Чичканев Александр Иванович | 4-57-25 | 4-62-55 | 4-57-25 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **263** | **92** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_